СОВЕТ АФИПСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 17.08.2017							                       № 280

пгт Афипский

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Афипского городского поселения Северского района

на 2017-2027 годы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава Афипского городского поселения Северского района, Совет Афипского городского поселения Северского района РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Афипского городского поселения Северского района на 2017 -  2027 годы  согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам агропромышленного комплекса, строительства, промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Афипского городского поселения

Северского района                                                                         Ю.А. Коваленко

Председатель Совета

Афипского городского поселения

Северского района                                                                       Н.Д. Узунов

|  | Приложение к решению Совета Афипского городского поселения Северского района от 17.08.2017 г. № 280 |
| --- | --- |

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры

Афипского городского поселения Северского района

на 2017 - 2027 годы

Паспорт

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Афипского городского поселения Северского района

на 2017 -  2027 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Афипского городского поселения Северского района на 2017-2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Администрация Афипского городского поселения Северского района Юридический и почтовый адрес: 353235, Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, улица Калинина, 44 |
| Разработчик Программы | Администрация Афипского городского поселения Северского района Юридический и почтовый адрес: 353235, Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, улица Калинина, 44 |
| Цель Программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Афипского городского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Афипского городского поселения; 2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут: - доля капитально отремонтированных, реконструированных автомобильных дорог по отношению к общей протяженности автомобильных дорог местного значения Афипского городского поселения - доля отремонтированных автомобильных дорог по отношению к общей протяженности автомобильных дорог местного значения Афипского городского поселения - доля автомобильных дорог, оборудованных тротуарами по отношению к общей протяженности автомобильных дорог местного значения Афипского городского поселения - доля автомобильных дорог, оборудованных системой освещения по отношению к общей протяженности автомобильных дорог местного значения Афипского городского поселения |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2017-2027 годы, в 2 этапа: 1 этап – с 2017 по 2021 годы 2 этап – с 2022 по 2027 годы |
| Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - капитальный ремонт, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы; - устройство тротуаров - устройство систем уличного освещения - размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов; |
| Объемы и источники финансирования Программы, (тыс. руб.) | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2027 годов составляет 498 370,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 62 480,0 тыс. рублей; 2018 год - 46 500,0 тыс. рублей; 2019 год - 46 500,0 тыс.рублей; 2020 год - 12 120,0 тыс.рублей; 2021 год - 12 120,0 тыс.рублей 2022-2027 год – 318 650,0 тыс.рублей Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств краевого бюджета, бюджета Афипского городского поселения Северского района, на основании муниципальной программы Афипского городского поселения Северского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере дорожного хозяйства» на 2015-2017 года», утвержденной постановлением администрации Афипского городского поселения Северского района от 12 ноября 2014 года № 627, на 2017 года – 31 280 тыс.руб., муниципальной подпрограммы Афипского городского поселения Северского района «Развитие, содержание и ремонт систем наружного освещения населенных пунктов поселения», утвержденной постановлением администрации Афипского городского поселения Северского района от 12 ноября 2014 года № 626, на 2017 год – 1 200 тыс.руб. |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

1.1. Анализ положения Афипского городского поселения Северского района в структуре пространственной организации

Краснодарского края

На основании закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Северский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – «сельских поселений» и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 7 июня 2004 года, установлены границы муниципального образования Северского района. Были образованы муниципальные образования – «сельские и городские поселения» и установлены их границы.

В состав муниципального образования Северский район входит 12 муниципальных образований – «сельских и городских поселений».

Поселок городского типа Афипский является административным, хозяйственным и культурно-бытовым центром муниципального образования – «Афипское городское поселение».

Территория поселения расположена в северо-восточной части Северского района и граничит: с севера с Тахтамукайским районом республики Адыгея, с юга со Смоленским сельским поселением, с востока с Новодмитриевским сельским поселением Северского района и с запада с территорией Северского сельского поселения Северского района.

Сложившаяся территориально-планировочная структура Афипского городского поселения в границах муниципального образования образована шестью населенными пунктами: пгт. Афипский, х. Водокачка, х. Коваленко, пос. Нефтекачка, х. Восточный, х.Кошарский автомобильными дорогами и предприятиями, расположенными на территории поселения. Через Афипское городское поселение с востока на запад проходят участки федеральной автомагистрали М-146 «Краснодар – Верхнебаканский» и северокавказской железной дороги «Новороссийск-Краснодар». Естественной водной границей поселения с севера и с востока является река Афипс.

Населенные пункты расположены в южной и северной части городского поселения вдоль автодорог  регионального значения или межмуниципального значения. Центральная усадьба п.г.т. Афипский – сложившийся населенный пункт, представляющий собой планировочное образование, расположенное на левобережной надпойменной террасе р. Афипс.

Композиция поселка в целом обусловлена наличием сложившейся прямоугольной сетки  улиц и одно-двух этажной (в своей массе) застройки, за исключением нового Северного микрорайона с многоэтажной застройкой.

Площадь территории Афипского городского поселения в административных границах Северского района составляет  9416 га.

1.2. Социально-экономическая характеристика Афипского городского поселения Северского района, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса

В 2017 году в Афипском городском поселении численность постоянного населения  увеличилась на 389 человек и составила 21 763 человека. Денежные доходы населения Афипского городского поселения согласно оценке 2016 года составили 18 800 руб. на одного жителя, рост по отношению к 2015 году составил 5 %.

Денежные доходы увеличились за счет основных источников формирования доходов – заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности, пособий, стипендий, доходов населения от собственности.

В 2017 году номинально начисленная заработная плата  в поселении сложилась на уровне 29 200 руб., рост по отношению к 2016 году составил 5%. Лидирующие положение по уровню оплаты труда наблюдается в следующих видах экономической деятельности: производство нефтепродуктов, оптовая и розничная торговля, производство машин и оборудования, финансовое посредничество.

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 2016 году составил 37 млрд. 150 млн.  рублей. Рост инвестиционной активности связан в основном с модернизацией производства и новым строительством на ООО «Афипский НПЗ», строительством многоквартирных жилых домов,   реконструкцией и строительством объектов торговли и бытового обслуживания.

Миграционная активность за последние 5 лет характеризуется миграционным приростом населения. Ежегодно в поселение прибывает около 200-300 человек, а убывает  около 70-90 человек, соответственно коэффициент миграционного прироста в период 2012-2017 годы в среднем составлял 8  человек на 1000 населения.

В настоящее время в Афипском городском поселении сложилась следующая демографическая ситуация:

- население моложе трудоспособного возраста – 3858 человек;

- население трудоспособного возраста – 12920 человек;

- пенсионного возраста – 4 938 человека.

В целом демографическая ситуация в Афипском городском поселении повторяет районные и краевые проблемы и обстановку большинства регионов.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания Афипского городского поселения по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения хуторов. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания в хуторах поселения.

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план. Генеральный план Афипского городского поселения Северского района утвержден решением Совета Афипского городского поселения Северского района от 11 декабря 2010 года № 116, согласно которому установлены и утверждены:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Афипского городского поселения Северского района. Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов в его составе и во многом определяют возможности развития экономики поселения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Афипского городского поселения составляет 75,78  км.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2027 году увеличится. Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2027 году также увеличится на 5-10 процентов.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов, внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств... Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних, важная роль принадлежит особенностям географического положения городского поселения. Поселение расположено в непосредственной близости к краевому центру – городу Краснодар.

Транспортная инфраструктура Афипского городского поселения представлена автомобильной дорогой федерального значения «Краснодар-Верхнебаканский» А-146 и двумя дорогами регионального значения  «х. Коваленко – ст. Смоленская», «п. Афипский - ст. Новодмитриевская». Прочие дороги находятся на балансе Афипского городского поселения Северского района.

Железная дорога направлением «Краснодар-Новороссийск»  проходит по территории пос. Афипского и составляет 8 км. Территория поселка планировочно разделена ж/дорожной магистралью на две части – северную и южную. В северной части поселка размещается жилая территория со всеми планировочными компонентами: общественным центром, зоной отдыха, элементами соц. инфраструктур. В южной части поселка расположена производственная зона. Железнодорожная станция находится в пгт Афипской ул. Привокзальная.

Воздушные перевозки из поселения не осуществляются.

Водный  транспорт  на  территории  поселения  не  развит   в  связи  с  отсутствием судоходных рек.

Автобусные перевозки представлены 3 межрегиональными маршрутами (101, 102, 417), 2 муниципальных (141, 11), 1 межмуниципальный (117).

Развитие  экономики  поселения  во  многом  определяется  эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах поселения.

1.4. Характеристика сети дорог Афипского городского поселения Северского района, параметра дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог

Улично-дорожная сеть поселения входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

В основе сети основных дорог лежит пересечение двух главных направлений – юг-север и запад-восток.

Особенностью населенного пункта Афипский является наличие транспортных потоков, проходящих через его территорию. Возможность обходного транзитного движения отсутствует, поэтому транспорт движется по дорогам внутри населенного пункта. Основной улицей, по которой осуществляется движение транспортных потоков, является улица Шоссейная, которая является частью автомобильной дороги федерального значения.

Так же важной проблемой поселка является единственный выезд, который пересекает железнодорожные пути.

На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог городского поселения имеет капитальное асфальто-бетонное покрытие. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Афипского городского поселения сведены в таблице 1.

Таблица 1.

Показатели существующей улично-дорожной сети Афипского городского поселения Северского района

| № п/п | наименования автомобильных дорог | идентификационные номера автомобильных дорог | учетные номера автомобильных дорог | Протяженность |  |  | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая, км | Асфальт, км | Гравий, км |  |
|  | ул. Промышленная, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 001 | 001 | 0,7 | 0,7 | - | 5 |
|  | ул. Краснодарская, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 002 | 002 | 0,15 | - | 0,15 | 5 |
|  | ул. Пролетарская, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 003 | 003 | 1,3 | - | 1,3 | 5 |
|  | ул. Свердлова, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 004 | 004 | 1,35 | - | 1,35 | 5 |
|  | ул. Калинина, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 005 | 005 | 1,45 | 0,45 | 1,0 | 5 |
|  | ул. Ленинградская, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 006 | 006 | 1,63 | - | 1,63 | 5 |
|  | ул. Красноармейская, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 007 | 007 | 2,15 | 2,15 | - | 5 |
|  | ул. Фрунзе, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 008 | 008 | 2,4 | - | 2,4 | 5 |
|  | ул. Лермонтова, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 009 | 009 | 2,4 | - | 2,4 | 5 |
|  | ул. Комсомольская, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 010 | 010 | 2,75 | 0,4 | 2,35 | 5 |
|  | ул. Матросова, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 011 | 011 | 0,58 | - | 0,58 | 5 |
|  | ул. Набережная, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 012 | 012 | 1,15 | - | 1,15 | 5 |
|  | ул. Колхозная, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 013 | 013 | 1,0 | - | 1,0 | 5 |
|  | ул. Революционная, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 014 | 014 | 1,5 | - | 1,5 | 5 |
|  | ул. Карла Маркса, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 015 | 015 | 1,4 | - | 1,4 | 5 |
|  | ул. Ленина, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 016 | 016 | 2,0 | 1,8 | 0,2 | 1,8 км – 4 0,2 км - 5 |
|  | ул. Октябрьская, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 017 | 017 | 2,1 | 1,65 | 0,45 | 1,65 км – 4 0,45 км - 5 |
|  | ул. Пушкина, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 018 | 018 | 2,5 | 2,5 | - | 1,4 км – 4 1,1 км - 5 |
|  | ул. Почтовая, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 019 | 019 | 0,4 | 0,25 | 0,15 | 4 |
|  | ул. Свободная, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 020 | 020 | 2,15 | - | 2,15 | 5 |
|  | ул. Первомайская, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 021 | 021 | 2,7 | 0,9 | 1,8 | 0,9 км – 4 1,8 км - 5 |
|  | ул. Школьная, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 022 | 022 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 5 |
|  | ул. Чапаева, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 023 | 023 | 2,4 | - | 2,4 | 5 |
|  | ул. Краснопартизанская, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 024 | 024 | 2,75 | - | 2,75 | 5 |
|  | ул. Суворова, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 025 | 025 | 2,35 | 0,4 | 1,95 | 5 |
|  | ул. 50 лет Октября, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 026 | 026 | 1,7 | 1,2 | 0,5 | 4 |
|  | ул. Кубанская, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 027 | 027 | 0,35 | - | 0,35 | 5 |
|  | ул. Есенина, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 028 | 028 | 0,35 | - | 0,35 | 5 |
|  | ул. Мира, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 029 | 029 | 0,5 | 0,5 | - | 4 |
|  | ул. Красная, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 030 | 030 | 0,85 | 0,85 | - | 4 |
|  | ул. Речная, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 031 | 031 | 0,95 | - | 0,95 | 5 |
|  | ул. Строителей, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 032 | 032 | 0,6 | - | 0,6 | 4 |
|  | ул. Молодежная, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 033 | 033 | 0,9 | - | 0,9 | 5 |
|  | ул. Нефтехимиков, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 034 | 034 | 1,1 | - | 1,1 | 5 |
|  | ул. Северная, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 035 | 035 | 0,5 | - | 0,5 | 5 |
|  | ул. Российская, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 036 | 036 | 0,5 | - | 0,5 | 5 |
|  | ул. Маршала Жукова, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 037 | 037 | 0,4 | - | 0,4 | 5 |
|  | ул. Запорожская, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 038 | 038 | 0,4 | - | 0,4 | 5 |
|  | ул. Казачья, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 039 | 039 | 0,5 | - | 0,5 | 5 |
|  | ул. Гагарина, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 040 | 040 | 0,85 | - | 0,85 | 5 |
|  | ул. Садовая, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 041 | 041 | 0,15 | - | 0,15 | 5 |
|  | ул. Тургенева, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 042 | 042 | 0,3 | - | 0,3 | 5 |
|  | ул. Гоголя, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 043 | 043 | 0,3 | - | 0,3 | 5 |
|  | ул. Привольная, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 044 | 044 | 0,23 | - | 0,23 | 5 |
|  | ул. Победы, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 045 | 045 | 1,18 | 0,5 | 0,68 | 0,5 км – 4 0,68 км - 5 |
|  | ул. Льва Толстого, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 046 | 046 | 0,3 | - | 0,3 | 5 |
|  | ул. Западная, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 047 | 047 | 0,7 | - | 0,7 | 5 |
|  | ул. Новороссийская, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 048 | 048 | 0,4 | - | 0,4 | 5 |
|  | ул. Александра Невского, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 049 | 049 | 0,3 | - | 0,3 | 5 |
|  | ул. Московская, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 050 | 050 | 0,88 | - | 0,88 | 5 |
|  | ул. Кутузова, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 051 | 051 | 1,0 | - | 1,0 | 5 |
|  | ул. Лесная, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 052 | 052 | 1,3 | - | 1,3 | 5 |
|  | ул. Маяковского, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 053 | 053 | 2,0 | 1,15 | 0,85 | 1,15 км – 4 0,85 км – 5 |
|  | ул. Привокзальная, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 054 | 054 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 5 |
|  | ул. Воронова, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 055 | 055 | 1,3 | 1,3 | - | 4 |
|  | пер. Короткий, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 056 | 056 | 0,25 | - | 0,25 | 5 |
|  | пер. Больничный, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 057 | 057 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 5 |
|  | проезд Мира, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 058 | 058 | 0,3 | 0,3 | - | 4 |
|  | проезд Дачный, пгт Афипский | 03-243-552 ОП МП 059 | 059 | 0,15 | - | 0,15 | 5 |
|  | ул. Горького, х. Восточный | 03-243-552 ОП МП 060 | 060 | 1,5 | 0,2 | 1,3 | 5 |
|  | ул. Толстого, х. Восточный | 03-243-552 ОП МП 061 | 061 | 0,72 | - | 0,72 | 5 |
|  | ул. Некрасова, х. Восточный | 03-243-552 ОП МП 062 | 062 | 0,5 | - | 0,5 | 5 |
|  | ул. Шолохова, х. Восточный | 03-243-552 ОП МП 063 | 063 | 0,55 | - | 0,55 | 5 |
|  | ул. Грибоедова, х. Восточный | 03-243-552 ОП МП 064 | 064 |  |  |  | 5 |
|  | ул. Пролетарская, х. Коваленко | 03-243-552 ОП МП 065 | 065 | 2,4 | 2,4 | - | 5 |
|  | ул. Молодежная, х. Коваленко | 03-243-552 ОП МП 066 | 066 | 0,25 | 0,25 | - | 5 |
|  | ул. Колхозная, х. Коваленко | 03-243-552 ОП МП 067 | 067 | 0,65 | 0,25 | 0,4 | 5 |
|  | ул. Мира, х. Коваленко | 03-243-552 ОП МП 068 | 068 | 0,2 | - | 0,2 | 5 |
|  | ул. Победы, х. Коваленко | 03-243-552 ОП МП 069 | 069 | 0,66 | 0,66 | - | 5 |
|  | ул. Речная, х. Коваленко | 03-243-552 ОП МП 070 | 070 | 0,26 | - | 0,26 | 5 |
|  | ул. Школьная, п. Нефтекачка | 03-243-552 ОП МП 071 | 071 | 0,6 | - | 0,6 | 5 |
|  | х. Водокачка | 03-243-552 ОП МП 072 | 072 | 1,23 | 1,23 | - | 5 |
|  | Итого: |  |  | 75,78 | 24,00 | 51,78 |  |

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года N 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения Афипского городского поселения относятся к IV, V технической категории, с общим числом полос движения 2-1 шт., с шириной полосы движения от 3 до 4,5м. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории.

Основными улицами движения автомобильного транспорта в пгт Афипского являются улицы Ленина, Октябрьская, Краснодарская, Пушкина, Победы, Воронова, Красноармейская, часть Первомайской,  в х. Коваленко – ул. Пролетарская, в х. Восточным – ул. М.Горького, в пос. Нефтекачка – ул. Школьная, то есть те улицы по которым осуществляется подъезд к социальным и производственным объектам, осуществляемым легковым и грузовым автотранспортом. На данных участках дорог интенсивность движения потоков транспортных средств составляет в хуторах от 200 до 500 ед./сут. В пгт Афипском – до 17 000 ед/сут.

На остальных автомобильных дорогах в хуторах – менее 200 ед./сут., в пгт Афипском менее 5 000 ед/сут.

Скорость движения на дорогах поселения составляет 60-40 км/час.

Улично-дорожная сеть на хуторах поселения не перегружена автотранспортом, отсутствуют заторы и нет в затруднений в парковке. В пгт Афипском по улице Пушкина на отрезке от ул. 50 лет Октября до ул. Победы в вечерние часы имеются не значительные затруднения в проезде, это связано с размещением вдоль данного участка дороги большого количества объектов торговли.

Развитие  экономики  поселения  во  многом  определяется  эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах городского поселения.

Недостаточный  уровень  развития  дорожной  сети  приводит  к  значительным потерям  экономики  и  населения   поселения,  является  одним  из  наиболее существенных  ограничений  темпов  роста социально-экономического развития поселения, поэтому совершенствование  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования в границах городского поселения  имеет  важное значение для поселения.

Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов,  развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог поселения является пересечение железнодорожной ветки единственного благоустроенного выезда из поселка Афипского, что значительно увеличивает время автомобилистов и их пассажиров при выезде или въезде в поселок.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Афипского поселении  составляет  75,78 км,  в  том  числе  с  твердым покрытием 75,78 км.

За последние 10 лет значительно улучшилось состояние дорог в поселении, при этом, возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью  проведения  значительного  объема  работ  по  ямочному  ремонту дорожного покрытия улиц.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

На  протяжении  последних  лет  наблюдается тенденция к увеличению  числа автомобилей  на территории  поселения. Основной прирост этого  показателя осуществляется за счёт увеличения числа  легковых автомобилей  находящихся  в собственности  граждан  (в среднем по 10% в год). На  01.01.2016  года  количество грузовых автомобилей составляет 1420 единиц, легковых – 7560 единиц.

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий, на придомовых участках жителей поселения и в 4 гаражных кооперативах, расположенных в Северной (центральной) части пгт Афипского – Лада, Железнодорожник и Нефтяник. И в Северо-Западной части пгт Афипского – Факел.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в производственной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобус.

Так как через территорию поселения проходит автомобильная дорога федерального значения «Краснодар-Верхнебаканский», то  жители поселения могут перемещаться по любым автотранспортным маршрутам (в районный центр – ст. Северская, краевой центр – г. Краснодар,). Кроме того в черте поселения осуществляют пассажирские перевозки 3 межрегиональными маршрутами (101, 102, 417), 2 муниципальных (141, 11), 1 межмуниципальный (117).

Автотранспортные предприятия на территории поселения представлены следующими предприятиями:

- предприятие осуществляющее грузовые перевозки – ООО «СоюзЮгТранс»;

- 20 индивидуальных предпринимателей, осуществляющие грузовые перевозки;

- осуществляющие пассажирские перевозки – ООО ННН «Теплый Дом».

- 3 организации, осуществляющие услуги легкового такси: ООО ННН «Теплый Дом», ИП Кабылянский такси «Вираж», ИП Лола Ю.П. такси «Альбион»

Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

На территории Афипского городского поселения 21,32 км. пешеходных дорожек, расположенных вдоль дорог с асфальтовым покрытием. Велосипедное движение осуществляется по проезжим частям улиц либо по тротуарам, в связи с отсутствием велосипедных дорожек.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Грузовой транспорт наиболее активно наблюдается между Северо-Западной частью пгт Афипского - районами высокоплотной многоэтажной жилой застройки. Максимальные величины корреспонденций грузового транспорта образуются как внутри промышленных секторов поселения, так и на связях между ними.

В составе движения грузового транспорта в целом по улицам населенных пунктов поселения преобладают автомобили грузоподъемностью более 3,5 тонн. Основными улицами по которым происходит движение грузовых транспортных средств в пгт Афипском являются ул. Ленина, ул. Краснодарская, ул. Октябрьская, ул. Краснодарская, ул. Победы, 50 лет Октября.

На территории поселения работы по ремонту дорог с гравийным покрытием выполняет МКУ «Афипская единая служба».

Данное учреждение регулярно проводит работы по ремонту дорог, очистки от снега, обработки дорог противогололедными материалами.

На территории поселения сбор мусора вдоль полос отвода дорог осуществляют организации, выбранные по средством проведения аукционов в электронном виде. Для удобства автомобилистов, сбор мусора осуществляется ежедневно с 6-00 часов. Одновременно со сбором мусора осуществляется его погрузка и вывоз.

Грузовые транспортные средства, транспортные средства коммунальных служб обеспечены инфраструктурой в полном объеме.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально-экономического развития Афипского городского поселения Северского района.

Принудительное  соблюдение  существующих  ограничений  транспортных средств. Применение принудительных мер с использованием выборочной проверки дыхания водителей на алкоголь, оказывается наиболее эффективным для снижения дорожно-транспортных происшествий.

Наиболее эффективной мерой для повышения уровня безопасности в области использования ремней безопасности являются ужесточенные законодательные меры и полицейское правоприменение штрафов и иных взысканий с водителей, нарушивших данные требования.

Главной задачей обеспечения безопасности является организация единой совокупной системы управления безопасностью на автомобильных дорогах в условиях рыночного хозяйствования  с  созданием  эффективного  механизма  регулирования  транспортной  деятельности  под надзором федеральных исполнительных органов и  органов местного самоуправления,  различных  общественных объединений.

Базовыми данными при принятии управленческих решений являются статистические сведения, которые формируются специалистами безопасности дорожного движения и применяются для анализа ДТП, выявления проблемных точек и негативных тенденций, оценки эффективности мер, которые направлены на сокращение количества, тяжести ДТП.

Профилактика дорожно-транспортного травматизма, разработка новых подходов в популяризации правил дорожного движения, обсуждение вопросов усиления взаимодействия между ведомствами в управлении безопасностью  дорожного  движения,  определение  первоочередных мер, которые направлены на улучшение ситуации на дорогах, должны стоять на контроле у уполномоченных на то людей, которые способны незамедлительно реагировать на сложившуюся ситуацию на автомобильных дорогах.

Таким образом, к приоритетным задачам социального и  экономического развития поселения в среднесрочной и долгосрочной  перспективе относятся задачи по сохранению  жизни и здоровья участников дорожного движения. Их достижение планируется путем улучшения организации дорожного движения, инфраструктуры автомобильных дорог, дисциплины среди участников дорожного движения, качества  оказания медицинской помощи пострадавшим и т.  д.  Вследствие этого планируется снижение социально-экономического и демографического ущерба в результате ДТП и их последствий, что будет способствовать уменьшению  темпов убыли населения  Афипского городского поселения Северского района и формированию условий для его роста.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный  транспорт  и  инфраструктура  автотранспортного  комплекса относится  к  главным  источникам  загрязнения  окружающей  среды. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных  накладок,  хлориды,  используемые  в  качестве  антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума)- окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества,  более  агрессивные.  На  прилегающих  территориях  к  автомобильным дорогам  вода,  почва  и  растительность  является  носителями  ряда  канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Афипского городского поселения Северского района

Мероприятия  по  развитию  транспортной  инфраструктуры  Афипского городского поселения Северского района  разработаны  на  основе  тщательного  и  всестороннего  анализа существующего  состояния  транспортной  системы,  выявленных  тенденций  в изменении  основных  показателей  развития  транспорта,  планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

- устройство путепровода тоннельного типа;

- капитальный ремонт дорог (устройство асфальтового покрытия);

- устройство тротуаров;

- устройство уличного освещения.

Отсюда  вытекают  новые  требования  к  транспортной  системе,  а  именно, переход  от  преимущественно  экстенсивной  к  интенсивной  модели  развития.  Это, прежде  всего,  предполагает  более  эффективное  производительное  качественное использование  имеющегося  потенциала  и,  в  частности,  переход  к  более качественным транспортным услугам.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Афипского городского поселения Северского района

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Афипского городского поселения Северского района, а также с учетом федеральных проектов, государственных программ Краснодарского края, реализуемых на территории поселения.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Афипского городского поселения Северского района должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения  работ  по  содержанию,  ремонту  и   капитальному  ремонту  и  зависит напрямую  от  объемов  финансирования  и  стратегии  распределения  финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В  условиях,  когда  объем  инвестиций  в  дорожный  комплекс  является  недостаточны, при выполнении текущего ремонта используются современные технологии  с  использованием  специализированных звеньев  машин  и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение  программно-целевого  метода  в  развитии  внутрипоселковых автомобильных  дорог  общего  пользования  Афипского городского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация  комплекса  программных  мероприятий  сопряжена со  следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении  темпов  роста  экономики  и  уровня  инвестиционной  активности, возникновении  бюджетного  дефицита,  сокращения  объемов  финансирования дорожной отрасли;

- риск  превышения  фактического  уровня  инфляции  по  сравнению  с прогнозируемым,  ускоренный  рост  цен  на  строительные  материалы,  машины, специализированное оборудование, что может привести к  увеличению стоимости дорожных  работ,  снижению  объемов  строительства,  реконструкции,  капитального ремонта,  ремонта  и  содержания  внутрипоселковых  автомобильных  дорог  общего пользования;

-риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Афипского городского поселения Северского района осуществляется в объемах, определенных решением Совета Афипского городского поселения «О местном бюджете на очередной финансовый год» и решением Совета Афипского городского поселения Северского района от 26.09.2013 года № 278  «О создании муниципального дорожного фонда Афипского городского поселения Северского района и утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Афипского городского поселения Северского района».

Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Афипского городского поселения Северского района

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Развитие функционально – планировочной структуры Афипского городского поселения носит интенсивный характер и направлено на реализацию природного и антропогенного потенциала территории. Структурообразующую роль в формировании планировочных осей играет транспортная инфраструктура, а в формировании центров – максимальная для данной территории центра функциональным разнообразием, т.е. максимум разнообразия при максимуме плотности.

Одной из планировочных задач регулирования социально – функциональных процессов, происходящих на проектируемой территории является равномерное освоение территории, создание необходимого уровня обслуживания и занятости.

Застройка городского поселения в целом обусловлена наличием сложившейся прямоугольной сетки улиц и одно-двух этажной (в своей массе) застройки, за исключением нового Северного микрорайона с многоэтажной застройкой. Жилищное строительство оказывает существенное влияние на формирование внутрипоселковой системы расселения, а следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах.

Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения.

В сложившейся застройке предлагается сохранение плотности, новые территории предусматривается под низкоплотную жилую застройку.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

По данным администрации поселения в части демографического развития территории, численность населения к основному расчетному сроку достигнет 23 600 человек. Соответственно, в течение первой очереди и расчетного срока подлежит расселению 1837 человека или 612 семей, при условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3.

В соответствии с выданными разрешениями на строительство за периоды 2014 – 2016 гг. на территории пгт Афипского осуществляется строительство восьми многоквартирных жилых домов общей площадью жилых помещений 23137 кв.м. и общим количеством квартир – 513 шт. За первое полугодие 2017 года введены в эксплуатацию четыре многоквартирных жилых домов общей площадью жилых помещений 10934 кв.м. и общим количеством квартир – 256 шт.

В пгт. Афипском имеется исторический и современный общественно-деловой центр с домом культуры, отделением сбербанка, почтой, школой, детским садом, больницей, библиотекой, универсальным спорткомплексом, аптеками, магазинами, рынком, кафе. На перспективу предусматривается развитие современного центра пгт. Афипский и реконструкция исторического. Генеральным планом рекомендовано восстановить утраченное и улучшить благоустройство исторического центра и его парковой зоны. Требуется обустроить набережную вдоль реки Афипс, создать пляжную зону с торговыми точками, игровыми и спортивными площадками.

Промышленная зона, большей частью (в настоящее время) вынесена за пределы селитебной территории на юг, за железную дорогу с соблюдением санитарных разрывов, но некоторые предприятия расположенные на севере от железной дороги, примыкают к жилым кварталам с нарушением санитарных норм. Этим предприятиям рекомендовано предусмотреть мероприятия по уменьшению класса вредности, согласовав с органами Роспотребнадзора,  или вынести данное производство на другие территории с соблюдением СЗЗ до селитебных территорий. Предприятиями поселения производятся: нефтепродукты, нефтепромысловое оборудование, стеновые материалы, железобетонные конструкции, элементы благоустройства из бетона, продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности, продукция переработки лома и черных металлов, продукция пищевой промышленности. Основными предприятиями формирующими застройку пром.зоны является ООО «Афипский НПЗ», АО «Краснодаргазстрой», ООО «Экоблок Менеджмент», ОАО «Афипское СУ Центроспецстрой», ООО «Выбор – С», ООО ПКФ «Деревообработчик», ООО «СмартГрейн», ООО «Интеркабуль», ООО ДСО «Парнас», ООО «Капитал» и др. Рекомендуется: постепенная модернизация и усовершенствование технологических циклов с применением «чистых», современных технологий, создание санитарно-защитных зон нормативных размеров и их озеленение (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

В населенных пунктах Афипского городского поселения генпланом предусматривается развитие и благоустройство существующих общественных центров. В пгт. Афипском, на основании выданных разрешений, ведется строительство: объектов общественно – делового назначения, магазинов продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров, многофункционального гостинично – офисного центра, малых гостиниц, банно – оздоровительного комплекса, объектов по оказанию услуг населению, объектов придорожного сервиса и обслуживания автотранспорта.

В парковой зоне центральной части пгт Афипского планируется строительство центра социально – культурного развития, многофункциональной детской площадки.

Генеральным планом предлагается в х. Восточном разместить комплексное здание с пунктом КБО (культурно-бытовое обслуживание), ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) и аптечным пунктом, благоустройство детской площадки, строительство часовни. Производственная зона в хуторе отсутствует и её создание не планируется т.к. х. Восточный находится в близи территории Афипского пром. узла.

В хуторе Водокачка генпланом рекомендуется строительство магазина с товарами повседневного спроса. Х. Водокачка расположен в близи от пгт Афипского, поэтому здания культурно-бытового обслуживания, школа и детский сад находятся в поселке.

Общественный центр х. Коваленко сформирован на базе существующих зданий клуба и магазинов. Проектом предусматривается строительство детского сада на 60 мест, комплексного здания с фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП), аптечным пунктом и пунктом бытового обслуживания, благоустройство берега р. Убин. Производственная зона представлена полевым станом и ООО «Автобан». Сложившаяся производственная зона сохраняется на расчетный срок.

Х. Кошарский находится в непосредственной близости х. Коваленко, поэтому учреждения КБО, школа и детский сад находятся в х. Коваленко и рассчитаны на два хутора. Генпланом дополнительно рекомендуется строительство магазина смешанной торговли. Х. Кошарский имеет единую пром.зону с х. Коваленко.

Пос. Нефтекачка находится в непосредственной близости от пгт Афипского, поэтому учреждения КБО, школа и детский сад, объекты соц.культ быта находятся в административном центре поселения. Пром.зона представлена ОАО «Черномортранснефть». Сложившаяся производственная зона в п. Нефтекачка сохраняется на расчетный срок.

2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

С ростом промышленного производства и повышением жизненного уровня ускоренно растут мобильность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере определяющие социально-экономическое развитие общества. Мобильность товаров, подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении во многом определяется:

- уровнем развития общества;

- социальной структурой;

- укладом жизни;

- характером расселения по территории поселения;

- свободным временем и реальными доходами населения;

- культурно-бытовыми потребностями;

- концентрацией мест жительства и мест работы;

- ростом поселения и др.

Передвижения человека могут быть пешеходными и транспортными (на индивидуальном или общественном транспорте). В случае сочетания нескольких способов передвижений или видов транспорта, их называют сложными или комбинированными. Любые передвижения осуществляются в соответствии с определенной целью: трудовые, учебные, культурно-бытовые, служебные.

Трудовые − поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые и составляют 50−60%.

Учебные − поездки учащихся, студентов в учебные заведения и обратно. Доля передвижений, в соответствии с этой целью, составляет 15−25%.

Культурно-бытовые − поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.

Служебные − поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей.

Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависят от ряда факторов: социальные (социальный статус, семейное положение, принадлежность к референтной группе), личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе), культурные (культура, субкультура, принадлежность к социальному классу), психологические (мотивация), состояние развития транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень автомобилизации, расстояние передвижения и др.

Таблица 2.

Прогноз транспортного спроса поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем грузоперевозок | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.2 | Объем пассажироперевозок | чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта (объем грузоперевозок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | воздушный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | водный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | железнодорожный транспорт | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.4 | автотранспорт | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прогноз развития дорожной сети поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | протяженность дорожной сети | км | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 |
| Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | индивидуальный автотранспорт | авт. на 1000 чел | 332 | 335 | 335 | 338 | 340 | 340 | 350 |
| 4.2 | общественный транспорт | авт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прогноз показателей безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Воздушные перевозки из поселения не осуществляются.

Водный  транспорт  на  территории  района поселения  не  развит   в  связи  с  отсутствием судоходных рек.

По данным администрации поселения, полученной от РЖД  интенсивность пропуска поездов по железнодорожной ветке, походящей через пгт Афипский в сутки составляет – 43 пары (19 пассажирских, 4 пригородных, 20 грузовых). В основном жителями осуществляются пассажирские перевозки на пригородных электропоездах.

Автомобильный  транспорт  –  важнейшая  составная  часть  инфраструктуры Афипского городского поселения,  удовлетворяющая  потребностям  всех  отраслей экономики  и  населения  в  перевозках  грузов  и  пассажиров,  перемещающая различные  виды  продукции  между  производителями  и  потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Автодороги  с  асфальтобетонным  покрытием  находятся  в  удовлетворительном состоянии, требуют ежегодного ямочного ремонта.

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют гравийное покрытие.  Требует постоянного ремонта.

В соответствии с определёнными выше приоритетами развития транспортного комплекса городского поселения проектом Программы предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети.

Программой даются предложения по формированию сети магистральной улично-дорожной сети в соответствие с нормативами.

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах поселения принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 3.

Параметры уличной сети в пределах городского поселения

| Категория улиц и дорог | Основное назначение | Расчётная скорость движения км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40-60 | 3,5 | 2 | 1,5 |
| Улица в жилой застройке основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 – 1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75 – 3,0 | 1 | 0 – 1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

В основу построения улично-дорожной сети положена идея увеличения числа связей между существующими и планируемыми районами городского поселения и включение улично-дорожной сети в автодорожную систему региона.

При проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного строительства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных линиях, что позволит избежать в дальнейшем реализации дорогостоящих мероприятий по изъятию земельных участков и сноса объектов капитального строительства с целью расширения улиц. Проектируемые улицы должны размещаться таким образом на рельефе, чтобы было выполнено требование соблюдения нормативных уклонов. Необходимо уделять особое внимание проектированию и строительству основных улиц в условиях наличия сложных геоморфологических факторов.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Предложен капитальный ремонт и реконструкция уже существующих улиц и дорог. Ширина проезжей части поселковых дорог и главных улиц – 7 м, улиц в жилой застройке, проездов и улично-дорожной сети за расчетный срок – 6 м.  Проектом предлагается дорожная одежда с покрытием из асфальтобетона.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети на территории поселения:

Таблица 4.

Основные показатели улично-дорожной сети

Афипского городского поселения

| № | Тип покрытия | Ед.изм. | Кол-во |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | I этап | I I этап |
| 1 | Асфальт | км | 1,7 | 3 | 0 |
| 2 | Гравий | км | 50,8 | 48,78 | 48,78 |

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На  протяжении  последних  лет  наблюдается тенденция к увеличению  числа автомобилей  на  территории  поселения.  Основной  прирост  этого  показателя осуществляется  за  счёт  увеличения  числа  легковых  автомобилей  находящихся  в собственности граждан (в среднем по 5 % в год).

На территории Афипского городского поселения на расчетный срок предполагается проживание 23 600 человек. Принятый уровень автомобилизации на расчетный срок в соответствии с требованиями п. 6.3. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составит 350 автомобилей на 1000 жителей. Таким образом суммарное количество личных автомобилей составит 8 260 штук.

Расчет объектов транспорта проведен в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» пункты  6.40, 6.41:

Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 300 легковых автомобилей.

Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 1500 легковых автомобилей.

Назначаем необходимое количество постов на СТО равное 27, расчетное количество колонок на АЗС – 6.

Для улучшения обслуживания автомобильного транспорта жителей необходимо размещение 4 станций технического обслуживания.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Потери  от  дорожно-транспортных  происшествий,  связанные  с  гибелью  и ранениями  людей,  с  повреждением  автомобильного  транспорта,  влекут  за  собой расходы  бюджетной  системы  на  медицинское  обслуживание,  административные расходы и расходы по восстановлению технического оснащения дорог.

Четкое выполнение мероприятий Программы позволит снизить количество ДТП до 0 при создании удовлетворительных дорожных условий.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Количество автомобильного транспорта в последние десятилетия быстро растет. Прогнозы на 2027 г. для Афипского городского поселения Северского района предполагают дальнейший рост легкового и грузового транспорта. Поселковая транспортная инфраструктура должна справляется с большим количеством индивидуального автотранспорта без возникновения заторов, проблем с паркованием автомобилей. Также транспорт воздействует на окружающую среду, загрязняя атмосферу, изменяя климат, увеличивая бытовой шум. В связи с этим растет беспокойство по поводу воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. Включение вопросов защиты окружающей среды и охраны здоровья в политику для транспорта совершенно необходимо для обеспечения устойчивости развития и снижения заболеваемости.

Чтобы оценить важность проблемы, рассмотрим ряд факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух черного дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к множеству вредных проявления для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. В поселении транспорт (автомобильный) служит самым главным источником бытового шума. Приблизительно 10 % населения подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ.

Связанная с транспортом двигательная активность. Исследования европейских учёных показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечнососудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Психологическое и социальное воздействие. Психологическое и социальное воздействие транспорта часто не учитывают или недооценивают, несмотря на то, что оно может влиять на поведение при передвижении. Например, страх перед опасностью в связи с угрозой жизни, которую создает интенсивное движение транспорта, привел к тому, что все большее число родителей отвозит своих детей в школу на автомобиле. Одни лишь психологические и социальные механизмы, которые включаются ожидаемым воздействием транспорта, могут приводить к заболеваниям. Каждое заболевание может повлечь за собой изменение ментального и социального статуса человека или действовать на группу людей. То есть психологическое состояние и социальное положение могут непосредственно влиять на воздействие на человека факторов стресса в окружающей среде.

Задачами  транспортной  инфраструктуры  в  области  снижения  вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

-  сокращение  вредного  воздействия  транспорта  на  здоровье  человека  за  счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для  снижения  негативного  воздействия  транспортно-дорожного  комплекса  на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог   средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль них для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация  указанных  мер  будет  осуществляться  на  основе  повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной  задачей  в  этой  области  является  сокращение  объемов  выбросов автотранспортных  средств, количества отходов  при строительстве,  реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для  снижения  вредного  воздействия  автомобильного  транспорта  на  окружающую среду необходимо:

-  обеспечить  увеличение  применения  более  экономичных  автомобилей  с  более низким расходом моторного топлива.

Раздел 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предполагаемого к реализации варианта

Мероприятия  по  развитию  транспортной  инфраструктуры  Афипского городского поселения  разработаны  на  основе  тщательного  и  всестороннего  анализа существующего  состояния  транспортной  системы,  выявленных  тенденций  в изменении  основных  показателей  развития  транспорта,  планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

- капитальный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;

- строительство путепровода тоннельного типа через железнодорожную ветку;

- устройство тротуаров, для обеспечения безопасности передвижения пешеходов;

- устройство уличного освещения дорог в ночное время.

Отсюда  вытекают  новые  требования  к  транспортной  системе,  а  именно, переход  от  преимущественно  экстенсивной  к  интенсивной  модели  развития.  Это, прежде  всего,  предполагает  более  эффективное  производительное  качественное использование  имеющегося  потенциала  и,  в  частности,  переход  к  более качественным транспортным услугам.

Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

Предусмотрены мероприятия по устройству «Афипской кольцевой дороги» связующей периферийные улицы с центром пгт Афипского, имеющей асфальтобетонное покрытие, для чего предусматривается капитальный ремонт части улиц в пгт Афипском, строительство путепровода тоннельного типа что улучшит грузовой и пассажиропоток в пгт Афипский, повышения безопасности движения, увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности дорог в поселении.

В связи с тем, что воздушный, водный транспорт на территории поселения отсутствует, то и развитие инфраструктуры по этим видам транспорта не предусматривается.

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на формирование устойчивых транспортных связей с соседними населенными пунктами, муниципальными образованиями, дорогами регионального и федерального значения.

Основным, очень значимым мероприятием, является строительство путепровода тоннельного типа под железнодорожным полотно. Реализация данного мероприятия позволит беспрепятственно осуществлять сообщения с федеральной автомобильной дорогой, соответственно с краевым центром – город Краснодар, с районным центром - ст. Северская.

Генеральным планом предлагается продолжить ремонтные работы основных автомобильных дорог  и реконструкцию второстепенных улиц с устройством усовершенствованного покрытия, локальных мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестками. Это позволит при сравнительно небольших затратах добиться увеличения пропускной способности на 10-15%.

Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

В пгт. Афипском предлагается предусмотреть устройство автостоянок у мест с большим количеством посетителей.

Генеральным планом предусмотрено строительство дороги  для основного транспорта, которая пройдет в объезд исторически сложившегося центра справой стороны поселка по улицам Ленина, Революционная, Колхозная, Суворова, Пушкина в направлении северному микрорайону  и в объезд слева по улицам Краснодарская, Маяковского, Воронова, Суворова  так же  выйдет к северному микрорайону. Эти дороги позволят освободить  исторически сложившийся центр от тяжелого транспорта, маршрутных такси, защитить селитебные территории, школы , детские сады , сосредоточенные в этом районе от шума и загазованной атмосферы.

Реконструкцию существующих улиц, исходя из сложившейся застройки, предусмотреть применительно к типовым поперечным профилям.

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, включающие направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по антитеррористической защищенности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и внедрению современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий, на придомовых участках жителей поселения в 4 гаражных кооперативах.

Необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в производственной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

1. Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);

2. Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период).

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для корреспонденции, на территории населённых пунктов Программой предусматривается система пешеходных дорожек.

Программой поселения предусматривается создание без барьерной среды для мало мобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию без барьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

1. Устройство пешеходных дорожек  в поперечном профиле главных улиц (расчётный срок – перспектива);

2. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию без барьерной среды (весь период).

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных хозяйств

В целях упорядочения организации дорожного движения:

Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам местного значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселения

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач муниципального заказчика Программы, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса поселения должны стать:

на первую очередь (2021г.):

- Капитальный	 ремонт и ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- строительство тротуаров для организации системы пешеходного движения в поселении;

- устройство уличного освещения автомобильных дорог в ночное время.

на расчётный срок (2022-27г.):

- строительство путепровода тоннельного типа;

- строительство тротуаров для организации системы пешеходного движения в поселении;

- устройство уличного освещения автомобильных дорог в ночное время.

Развитие транспорта на территории городского поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

При планировании развития транспортной системы поселения необходимо учитывать перспективное развитие транспортной системы района и региона в целом.

Данные Программой предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Мостовский района и органов государственной власти Краснодарского края по развитию транспортной инфраструктуры.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. N 1734-р.

Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета и местного бюджета поселения.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2027 годов составляет 498 370,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год -   62 480,0 тыс. рублей;

2018 год -   46 500,0 тыс. рублей;

2019 год -    46 500,0 тыс.рублей;

2020 год -    12 120,0 тыс.рублей;

2021 год -   12 120,0 тыс.рублей;

2022-2027 год – 318 650,0 тыс.рублей.

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

| Таблица 2. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Афипского городского поселения Северского района на 2017-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Афипского городского поселения Северского района, повышение уровня безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Афипского городского поселения Северского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Приобретение гравийно-песчаной смеси для ремонт гравийных дорог |  | 2017 | 5 200,0 | 0 |  | 0 | 5 200,0 | 0 | Ремонт 50 км дорог с гравийным покрытием | администрация Афипского городского поселения Северского района |
|  |  |  | 2018 | 3000,0 | 0 |  | 0 | 3000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 3000,0 | 0 |  | 0 | 3000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 3500,0 | 0 |  | 0 | 3500,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 3500,0 | 0 |  | 0 | 3500,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2027 | 17500,0 | 0 |  | 0 | 17500,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 35 700,0 | 0 |  | 0 | 35 700,0 | 0 |  |  |
| 1.1.2. | Устройство и ремонт тротуаров |  | 2017 | 6 600,0 | 0 |  | 0 | 6 600,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 3 000,0 | 0 |  | 0 | 3 000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 3 000,0 | 0 |  | 0 | 3 000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 3 000,0 | 0 |  | 0 | 3 000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 3 000,0 | 0 |  | 0 | 3 000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2027 | 15 000,0 | 0 | 0 |  | 15 000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 33 600,0 | 0 | 0 |  | 33 600,0 | 0 |  |  |
| 1.1.3. | Ремонт дорог с асфальтовым покрытием |  | 2017 | 5 000,0 | 0 |  | 0 | 5 000,0 | 0 | Ямочный ремонт дорог с асфальтовым покрытием |  |
|  |  |  | 2018 | 3 500,0 | 0 |  | 0 | 3 500,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 3 500,0 | 0 |  | 0 | 3 500,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 3 500,0 | 0 |  | 0 | 3 500,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 3 500,0 | 0 |  | 0 | 3 500,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2027 | 15 000,0 | 0 |  | 0 | 15 000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 34 000,0 | 0 |  | 0 | 34 000,0 | 0 |  |  |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт улиц |  | 2017 | 43 000,0 | 30 000,0 |  | 0 | 13 000,0 | 0 | капитальный ремонт 3 км. улиц |  |
|  |  |  | 2018 | 35 000,0 | 30 000,0 |  | 0 | 5 000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 35 000,0 | 30 000,0 |  | 0 | 5 000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 113 000,0 | 90 000,0 |  | 0 | 23 000,0 | 0 |  |  |
| 1.1.5. | Устройство освещения улиц |  | 2017 | 1 200,0 | 0 |  | 0 | 1 200,0 | 0 | устройство 3 км. уличного освещения |  |
|  |  |  | 2018 | 500,0 | 0 |  | 0 | 500,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 500,0 | 0 |  | 0 | 500,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 500,0 | 0 |  | 0 | 500,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 500,0 | 0 |  | 0 | 500,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2027 | 2500,0 | 0 |  | 0 | 2500,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 5 700,0 | 0 |  | 0 | 5 700,0 | 0 |  |  |
| 1.1.6. | Строительство путепровода тоннельного типа в пгт Афипском |  | 2017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Строительство путепровода тоннельного типа в пгт Афипском |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2027 | 260 000,0 | 250 000,0 |  | 0 | 10 000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 260 000,0 | 250 000,0 |  | 0 | 10 000,0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Задача: Улучшение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки |  | 2017 | 1300 | 0 |  | 0 | 1300 | 0 | своевременное нанесение дорожной разметки, установка и замена дорожных знаков | администрация Афипского городского поселения Северского района |
|  |  |  | 2018 | 1300 | 0 |  | 0 | 1300 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 1300 | 0 |  | 0 | 1300 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1400 | 0 |  | 0 | 1400 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 1400 | 0 |  | 0 | 1400 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2027 | 7500,0 | 0 |  | 0 | 7500,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 1 420,0 | 0 |  | 0 | 1 420,0 | 0 |  |  |
| 1.2.2. | Посыпка дорог, тротуаров и других объектов дорожного хозяйства песко-соляной смесью во время гололеда |  | 2017 | 180 | 0 |  | 0 | 180 | 0 | ликвидация зимней скользкости |  |
|  |  |  | 2018 | 200 | 0 |  | 0 | 200 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 200 | 0 |  | 0 | 200 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 220 | 0 |  | 0 | 220 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 220 | 0 |  | 0 | 220 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2027 | 1 150,0 | 0 |  | 0 | 1 150,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 2 170,0 | 0 |  | 0 | 2 170,0 | 0 |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям |  | 2017 | 62 480,0 | 30 000,0 |  | 0 | 32 480,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 46 500,0 | 30 000,0 |  | 0 | 16 500,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 46 500,0 | 30 000,0 |  | 0 | 16 500,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 12 120,0 | 0 |  | 0 | 12 120,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 12 120,0 | 0 |  | 0 | 12 120,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2027 | 318 650,0 | 250 000,0 |  | 0 | 68 650,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 498 370,0 | 340 000,0 |  | 0 | 158 370,0 | 0 |  |  |

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

В  зависимости  от  полученных  в  результате  реализации  мероприятий

Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Афипского городского поселения Северского района является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения.

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Афипского городского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.

Основные прогнозные показатели развития транспортной инфраструктуры Афипского городского поселения на период 2017-2027 годов приведены в таблице 5.

Таблица 5.

Территория Афипского городского поселения

| № | Перечень мероприятий | Единицы измерения | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | расчетный срок |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | км | 3,0 | 0 |
| 2 | Строительство путепровода тоннельного типа | ед. | 0 | 1 |
| 3 | Устройство тротуаров | м/п | 4 800 | 7 500 |

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

- доля капитально отремонтированных, реконструированных автомобильных дорог по отношению к общей протяженности автомобильных дорог местного значения Афипского городского поселения

- доля отремонтированных автомобильных дорог по отношению к общей протяженности автомобильных дорог местного значения Афипского городского поселения

- доля автомобильных дорог, оборудованных тротуарами по отношению к общей протяженности автомобильных дорог местного значения Афипского городского поселения

- доля автомобильных дорог, оборудованных системой освещения по отношению к общей протяженности автомобильных дорог местного значения Афипского городского поселения

Таблица 4.3

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2077 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | доля капитально отремонтированных, реконструированных автомобильных дорог по отношению к общей протяженности автомобильных дорог местного значения Афипского городского поселения | % | 2,24 | 0,92 | 0,79 | 0 | 0 | 0 |
| 2) | доля отремонтированных автомобильных дорог по отношению к общей протяженности автомобильных дорог местного значения Афипского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3) | доля автомобильных дорог, оборудованных тротуарами по отношению к общей протяженности автомобильных дорог местного значения Афипского городского поселения | % | 3,48 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 7,9 |
| 4 | доля автомобильных дорог, оборудованных системой освещения по отношению к общей протяженности автомобильных дорог местного значения Афипского городского поселения | % | 2,24 | 0,92 | 0,79 | 0,2 | 0,2 | 1,0 |

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры Афипского городского поселения представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 21 763 | 23 600 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность автомобильных дорог | км | 75,78 | 75,78 |
| 2.2. | Из общей протяженности автомобильных дорог улицы с асфальтовым покрытием | км | 24,0 | 27,0 |
| 2.3. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 332,4 | 350,0 |
| 2.4. | Количество автозаправочных станций | ед. | 6 | 6 |
| 2.5. | Количество построенных тротуаров | п/м |  |  |
| 2.6. | Количество построенных сетей уличного освещения | км | 20 | 23 |

Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Афипского городского поселения Северского района

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса поселения в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории Афипского городского поселения Северского района; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

- экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

- правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая, в том числе, предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, областного и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, областных и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

- организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

- регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.

Начальник отдела имущественных

отношений, благоустройства и ЖКХ                                             Н.О. Артамонова