ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЛЬВОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на 2017-2021 годы и на период до 2030 года

2017 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	6

2.1	Описание социально-экономического состояния муниципального образования, сведения о градостроительной деятельности на территории муниципального образования	6

2.2	Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры	10

2.2.1	Образование	10

2.2.2	Здравоохранение	12

2.2.3	Культура	13

2.2.4	Физическая культура и спорт	14

2.2.5	Прочие объекты социальной инфраструктуры	15

2.3	Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры	17

2.4	Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения	24

3	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	25

3.1	Образование	26

3.2	Здравоохранение	27

3.3	Культура	27

3.4	Спорт	27

4	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	29

5	ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ	30

6	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	35

7	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	37

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Комплексной программы развития социальной инфраструктурыЛьвовского сельского поселения Северского районаКраснодарского края на 2017-2021 годы и на период до 2030 года

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Львовского сельского поселения Северского района Краснодарского края на 2017-2021 годы и на период до 2030 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Генеральный план Львовского сельского поселения Северского района Краснодарского края на период до 2030 года; - Правила землепользования и застройки Львовского сельского поселения текстовая часть; - Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»; - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». - Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 1.10.2015г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация Львовского сельского поселенияСеверского района Юридический адрес: 353260, Краснодарский край, Северский район, с.Львовское, ул. Советская, 64 |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» Юридический и почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д.56, оф.202. |
| Цель Программы | Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей.Обеспечение развития социальной инфраструктуры Львовского сельскогоСеверского района поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | - Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения и муниципального района путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в Львовском сельском поселенииСеверского района; - Повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современным диагностическим оборудованием, строительства новых корпусов для специализированных учрежденийздравоохранения; - Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений; - Развитие системы высшего, среднего профессионального, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений; - Улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации. |
| Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Образование: - оснащение и модернизация учебных заведений; - приобретение школьного оборудования и оргтехники; - приобретение школьных учебников. Здравоохранение: мероприятия не предусматриваются. Культура: - комплектование книжного фонда; - приобретение музыкальных инструментов; - приобретение оборудования для учреждений культуры; - капитальный ремонт сельского клуба х. Стефановского; - ремонт зрительного зала МБУК «Львовская ЦКС»; - ремонт сельского клуба х. Красный. Спорт: - оборудование спортивной площадки; - строительство плоскостных сооружений; - спортивная площадка х. Стефановский; - устройство ограждений и теневых сооружений на детских игровых площадках; - строительство спортивного комплекса; - ремонт покрытия комплексной спортивно-игровой площадки; - реконструкция стадиона в с. Львовское. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2017-2030 годы. Этапы осуществления Программы: - первый этап – с 2017 года по 2021 год; - второй этап – с 2022 года по 2030 год. |
| Объемы и источники финансирования | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2030 годы составляет 3400 тыс. руб., в том числе по структурам: - образование – 350 тыс. руб.; - культура –750 тыс. руб.; - спорт – 2300 тыс. руб. Программа финансируется из местного, районного, краевого и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов банков, предприятий, организаций, предпринимателей, средств граждан. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной и транспортной инфраструктуры муниципального образования и района. - Повышение уровня жизни и закрепление населения, обеспечение предприятий квалифицированными трудовыми ресурсами. - Обеспеченность района и муниципального образования детскими дошкольными учреждениями. - Создание условий для занятия спортом всем жителям поселения. - Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных сельских инженерных сооружений и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения сельского поселения.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных потребностей населения.

Оценка существующей организации системы обслуживания и размещения объектов социальной инфраструктуры проведена в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Описание социально-экономического состояния муниципального образования, сведения о градостроительной деятельности на территории муниципального образования

Львовское сельское поселение — сельское поселение в составе Северского муниципального района Краснодарского края.

Львовское сельское поселение в составе Северского района было образовано согласно Закону Краснодарского края от 01 апреля 2004 года №677-КЗ.

На территории поселения зарегистрировано 34 предприятия и организаций и 98 индивидуальных предпринимателя. Экономика представлена 1 предприятием в сфере лесозаготовки и предприятиями торговли. Незначительно развито личное подсобное хозяйство.

Численность населения Львовского сельского поселения на начало 2017 года составляла 6286 человек.

Основу экономического потенциала Львовского сельского поселения составляет сельское хозяйство, промышленность (преобладает швейное, мебельное производство и мясопереработка) и розничная торговля.

Климатическая характеристика

Сложное географическое положение Северского района обуславливает и осложненные климатические условия. В целом его территория относится к южной части переходных климатов умеренной зоны. Так, северо-центральную, равнинную часть, по своим климатическим характеристикам можно отнести к районам умеренно-континентального климата.

По особенностям распределения сильных осадков на территории района северная и центральная части района относятся к степной зоне.

Степная область характеризуется тем, что большая половина осадков выпадает летом. Сильные осадки (50 мм/сутки) возможны здесь ежегодно. Абсолютный максимум осадков может составлять до 100 мм/сутки. Высокая повторяемость сильных ливней объясняется положением района на пути атмосферных фронтов, перемещающихся с севера и северо-запада к горам Кавказа, а также близостью Азовского и Черного морей. По данным Северской метеостанции многолетняя среднегодовая температура воздуха составляет +110С.

Зимняя температура в среднем колеблется от +5 до -50С, в «холодные» зимы температура может опускаться до отметок -300С. Абсолютный минимум -35,7 0С. Наиболее холодные месяцы – январь и февраль.

Высота снежного покрова достигает в среднем 20-30 см, в центральной и северной частях он особенно не устойчив и имеет прерывистый характер периодами по 10-15 дней, появляется он в декабре месяце и окончательно сходит в марте. Обычно, глубина промерзания почв не превышает   25-30 см, но может достигать 60-70 см.  Нормативная глубина промерзания принята равной 80 см.

Лето сухое и жаркое, температура воздуха достигает +30 – +350С. Продолжительность теплого периода, длящегося с апреля по октябрь месяцы, с температурой свыше +100С достигает 200 дней. Абсолютный максимум составляет +400С.

Среднегодовое количество осадков в среднем составляет 600-650 мм. Распределение количества осадкой в течение года – крайне неравномерное. Летом большая часть осадков выпадает в виде ливней, осенью и зимой наблюдаются затяжные моросящие дожди.

Анализ экономической ситуации

Основу экономического потенциала Львовского сельского поселения составляет сельское хозяйство, промышленность (преобладает швейное, мебельное производство и мясопереработка) и розничная торговля.

Наиболее крупными предприятиями на территории поселения являются:

- сельскохозяйственные производители ООО «Кубанская крупяная компания», ООО «Агрофирма «Кубань», ООО «Золотая Нива», ООО «Концерн Агропромышленных предприятий «Возрождение»;

- рыбоводческие предприятия ООО «Вымпел», ООО «Фрегат»;

- промышленные предприятия ЗАО «Майна-Вира», ООО «Багет и К», ООО «Лидер», ООО «Виктория-Агро», ООО НТФ «Синтез»;

- торговые предприятия ООО «Светлана», Львовское сельпо, ООО «Зеро».

Сельское хозяйство. В базовых отраслях экономики поселения сельское хозяйство составляет 92,0%.  Около 58% продукции производится сельскохозяйственными организациями, 39% — личными подсобными хозяйствами и только 3% — крестьянско-фермерскими хозяйствами.

Поселение имеет хорошие показатели по выращиванию картофеля, овощей, по разведению овец и коз.

Сельскохозяйственные организации, основными направлениями их деятельности являются выращивание зерновых, риса, кукурузы, подсолнечника, картофеля, овощей, разведение скота и птицы, производство яиц, молока, рыборазведение.

Перспективы экономического развития.

Львовское сельское поселение обладает значительным градостроительным и сельскохозяйственным потенциалом. Равнинная территория поселения представлена лесостепью. В поймах рек преобладает луговая растительность с кустарником и мелколесьем, а в припойменных частях рек – болотная. Основой развития поселения являются имеющиеся в нем земельные и водные ресурсы. В первую очередь, это черноземные пахотные земли и рисовые чеки, располагаемые на большей части поселения. Протекающие через поселение реки и близость к водохранилищам создают потенциал для создания курортных территорий, строительства мест и баз отдыха, рыболовецких и охотничьих домиков. Перспективным для проектируемой территории будет создание зарыбленных прудов и водоемов. Рыбоводство и рыборазведение также возможно на имеющихся рисовых чеках. При активном развитии рыбоводческих предприятий и соответствующем брендинге территории в будущем возможно позиционировать проектируемую территорию как один из центров спортивной промышленной рыбалки и охоты.

В основу экономического и градостроительного развития территории муниципалитета положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной среды в поселении адекватной имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Демографическая ситуация и анализ численности населения

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения.

Общая численность постоянного населения Львовского сельского поселения на 01.01.2017 года составляла 6286 человек.

Динамика численности населения муниципального образования представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Динамика численности населения с 2010 г. по 2017 г.

| Населенный пункт | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Львовское | 4913 | 4932 | 4966 | 5028 | 5173 | 5296 | 5674 | 5674 |
| х.Стефановский | 232 | 229 | 225 | 220 | 218 | 239 | 145 | 145 |
| х. Новоивановский | 208 | 206 | 203 | 201 | 201 | 219 | 215 | 215 |
| х.Красный | 170 | 188 | 195 | 202 | 210 | 270 | 185 | 185 |
| х.Песчаный | 70 | 72 | 75 | 77 | 78 | 78 | 65 | 67 |
| Общая численность населения, человек | 5507 | 5627 | 5664 | 5728 | 5880 | 6102 | 6284 | 6286 |

Таким образом, анализ изменений в динамике численности населения и его демографической структуры за предшествующие годы (таблица 2.1) выявил, что численность населения возрастает.

Рисунок 2.1 – Карта (схема) административно-территориальных границ Львовского сельского поселения

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры

Образование

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей.

Перечень образовательных учреждений представлен в таблице 2.3.

Главной целью развития системы образования является повышение доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного на рынке труда специалиста.

Таблица 2.2

Состояние сферы образования

| Наименование | 2016 г |
| --- | --- |
| кол-во образовательных учреждений | 4 |
| кол-во учащихся | 604 |
| кол-во детей дошкольного возраста | 454 |
| кол-во педагогических работников | 73 |

Средний возраст педагогических работников – 38 лет.

Для обеспечения доступности и современного качества дошкольного образования требуется формирование системы мониторинга за потребностями населения в услугах дошкольного образования для гибкой коррекции деятельности системы дошкольного образования.

Стратегическими задачами остаются:

- Оптимизация сети дошкольных и общеобразовательных учреждений.

- Совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания.

- Развитие системы обеспечения качества образования.

- Повышение эффективности управления в отрасли.

Внешкольные учреждения отсутствуют.

Таблица 2.3

Перечень образовательных учреждений

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Год ввода в эксплуатацию/ год реконструкции | Ед. изм. | Фактическая мощность объекта | Загрузка объекта |  |  | Излишек (+), Дефицит (-) | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБДОУ № 27 | с. Львовское ул. Ворошилова,10 | 1971 | место | 90 | 80 |  |  | 10 | с. Львовское х.Стефановский х. Новоивановский х. Красный х. Песчаный |
| 2 | МБДОУ № 18 | с.Львовское ул. Кооперативная, 18 | 2016 | место | 204 | 223 |  |  | -19 | с. Львовское х.Стефановский х. Новоивановский х. Красный х. Песчаный |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ СОШ № 27 | с.Львовское ул. Советская,80 | 1968 | учащие-ся | 600 | 1-4кл. | 5-9кл. | 10-11кл. | 31 | с.Львовское х.Песчаный |
|  |  |  |  |  |  | 262 | 271 | 36 |  |  |
| 2 | МБОУ ООШ № 37 | х.Новоивановский, ул. Широкова,1 | 1904 | учащие-ся | 96 | 1-4кл. | 5-9кл. | 10-11кл. | 61 | х.Новоивановский, х.Красный |
|  |  |  |  |  |  | 19 | 16 | - |  |  |

Здравоохранение

Одним из главных факторов, влияющим на демографические показатели, является уровень развития здравоохранения.

Характеристика и анализ обеспеченности населения Львовского сельского поселения объектами здравоохранения приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Перечень медицинских учреждений

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес местонахождения | Год ввода в экспл./ год реконструкции | Кол-во посещений в смену | Какие населённые пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | с.Львовское ул.Гоголя,7 | 2008 | 50 | с.Львовское х.Стефановский х. Песчаный х.Красный х. Новоивановский |
| Больничные учреждения |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| Фельдшерско-акушерские пункты |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | х. Стефановский | н/д | 5 | х. Стефановский |
| 2 | ФАП | с. Львовское, ул.Свердлова, 30 | н/д | 5 | с.Львовское |
| 3 | ФАП | х.Новоивановский, ул. Широкова, 17а | н/д | 5 | х.Новоивановский, х.Красный |

Аптечные пункты на территории Львовского сельского поселения приведены в табл. 2.5.

Таблица 2.5

| Наименование учреждения | Адрес местонахождения | Год ввода в экспл./ год реконструкции | Торговая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Аптека «Апрель» | с. Львовское ул. Советская, 75а | 2016 | 72 |
| Аптека | с.Львовское ул. Гоголя, 9а | - | 40 |

Станция скорой медицинской помощи имеется - 1 пункт, (количество автомобилей – 2 шт.)

Основными факторами, определяющими дальнейшее развитие здравоохранения в муниципальном образовании, будут продолжающаяся перестройка системы, распространение новых технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения Львовского сельского поселения на расчетную перспективу остаются:

- Модернизация программ привлечения и закрепления молодых специалистов (врачей и среднего медицинского персонала) в районе (особенно в сельскую местность района). Ужесточение требований к специалистам, обучающимся по целевым направлениям.

- Развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений и лечебно-диагностической базы учреждений здравоохранения.

- Оптимизация сети медицинских учреждений с учетом тенденции введения новых стационарно-замещающих технологий, развитие амбулаторно-поликлинической сети. Приведение показателей сети учреждений здравоохранения к нормативным требованиям по коечному фонду и штатному расписанию.

- Формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, снижению неонатальной смертности, охране репродуктивного здоровья.

- Расширение сети аптечных пунктов, в том числе обеспечивающих отдельных категорий граждан льготными лекарствами.

- Реконструкция существующих зданий здравоохранения, проведение комплексного технического переоснащения оборудованием.

Культура

Сфера культуры Львовского сельского поселения, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние – один из ярких показателей качества жизни населения.

Характеристика учреждений культуры Львовского сельского поселения представлена в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Перечень учреждений культуры

| Наименование учреждения | Адрес местонахождения | Год ввода в экспл./ год реконструкции | Фактическая мощность объекта (мест, томов, экспонатов т.д.) | Какие населённые пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУК «Львовская ЦКС», Львовский СДК | с. Львовское ул. Советская, 66 | 1975 | 600 | с.Львовское х.Стефановский х. Песчаный х.Новоивановский х.Красный |
| МБУК «Львовская ЦКС», СК х. Красный | Крупской, 20 а | 1965 | 50 | х.Новоивановский х.Красный |

Основная проблема муниципальной сферы культуры – создание системы учреждений, отвечающих современным требованиям.

В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы.

Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на социально-экономические процессы. Программно-целевой метод позволит концентрировать финансовые ресурсы на стратегических направлениях социально-культурной политики Северского района, определяет комплекс мероприятий, которые обеспечивают развитие творческого потенциала населения, способствуют сохранению и развитию традиций культуры, формируют досуг населения по различным направлениям.

Государственная политика России на современном этапе направлена на решение проблем в области культуры исключительно силами органов местного самоуправления, поэтому местные власти становятся полностью ответственными за сохранение (это – первоочередная задача) существующей системы муниципальных учреждений культуры. Сокращение государственного участия в поддержке муниципальных образований отразилось и на финансировании учреждений культуры.

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения муниципального образования культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Так как в настоящее время учреждения культуры пользуются слабой популярностью, для повышения культурного уровня населения Львовского сельского поселения, на расчетную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:

- Сохранение и развитие системы художественного и профессионального образования, поддержка молодых дарований.

- Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

- Создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства, сохранения национально-культурных традиций с целью формирования духовно-нравственных ориентиров граждан.

Физическая культура и спорт

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на фабриках, заводах и т.п.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования.

Характеристика и анализ обеспеченности населения Львовского сельского поселения объектами физкультуры и спорта приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Перечень учреждений и сооружений спорта

| Наименование учреждения | Адрес | Год ввода в экспл./ год реконструкции | Мощность объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы общего пользования, кв.м общей площади пола |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Спортивный зал, кв.м общей площади пола |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв.м зеркала воды |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Плоскостные сооружения, га |  |  |  |
| Комплексная спортивно-игровая площадка | с. Львовское ул. Советская, 64а | 2009 | 1,0 |
| Стадион | с. Львовское ул. Кооперативная | н/д | 1,5 |
| Детская дворовая площадка | с. Львовское, ул. Кооперативная (территория парка) |  | 0,4 |
| Детская дворовая площадка | с. Львовское ул. Котовского |  | 0,4 |
| Детская дворовая площадка | с. Львовское ул. Комарова | 2012 | 0,38 |
| Детская дворовая площадка | с. Львовское, пересечение ул.Октябрьской и ул. Свердлова | 2012 | 0,16 |
| Детская дворовая площадка | с. Львовское, ул. Чапаева | - | 0,1 |
| Детская дворовая площадка | х.Стефановский, ул. Советская | - | 0,05 |
| Детская дворовая площадка | х. Красный, ул. Крупской, 20а | - | 0,1 |
| Детская дворовая площадка | х.Песчаный, ул. Центральная | - | 0,05 |
| Футбольное поле, га |  |  |  |
| - | - | - | - |

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима разработка стратегии, стратегического плана и программы развития физической культуры и спорта.

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует развития неформального взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом, независимо от уровня их доходов.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей – физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

Прочие объекты социальной инфраструктуры

На территории Львовского сельского поселения функционируют прочие объекты социальной инфраструктуры, представленные в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Перечень прочих объектов

| Наименование организации | Адрес | Год ввода в экспл./ год реконструкции | Ед. изм. | Мощность объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |
| Магазины |  |  |  |  |
| ООО «Мария» | с. Львовское, ул. Советская, 53а | - | м2 торговой площади | - |
| ООО «Зеро» | с. Львовское, ул. Комарова | - | м2 торговой площади | - |
| ООО «Светлана» | с. Львовское, ул. Советская, 79 | - | м2 торговой площади | - |
| ООО «МЕРТОРГ» | с. Львовское, ул. Советская | - | м2 торговой площади | - |
| Автозапчасти ИП Трегубов Р.Г. | с. Львовское ул. Советская, 46 | - | м2 торговой площади | 54,9 |
| Автозапчасти ИП Великий А.Н. | с. Львовское ул. Таманская, 28 В | - | м2 торговой площади | 18,0 |
| Автозапчасти ИП Щепинов К.Ю. | с. Львовское ул. Дзержинского, 63а | - | м2 торговой площади | 20,0 |
| Хозтовары ИП Моисеенко В.В. | с. Львовское ул. Ворошилова | - | м2 торговой площади | - |
| Хозтовары ИП Семибратова Л.В. | с. Львовское ул. Советская | - | м2 торговой площади | - |
| Магазин «Катюша» ИП Ищенко Е.А. | с. Львовское ул. Советская | - | м2 торговой площади | - |
| Агрокомплекс | с. Львовское ул. Советская, 75а | - | м2 торговой площади | 80,0 |
| Санги Стиль | с. Львовское ул. Советская, 75а | - | м2 торговой площади | 72,0 |
| Рыночные комплексы |  |  |  |  |
| Рынок | с. Львовское ул. Советская, 75 | 2016 | м2 торговой площади | 763 |
| Ярмарочная площадь | с. Львовское ул. Кооперативная | 2015 | м2 торговой площади | 1801 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания: |  |  |  |  |
| Закусочная «12 стульев» | с. Львовское, ул. Советская, 53 А | - | место | 32 |
| Столовая «Колхозная столовая» | с. Львовское, ул. Таманская, 35 | - | место | 40 |
| Кафе | с. Львовское, ул. Кооперативная, 24 | - | место | 6 |
| Кафе | с. Львовское, ул. Советская, 71 | - | место | 16 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| Пункты бытового обслуживания: |  |  |  |  |
| Ателье | с. Львовское ул. Советская, 59 | - | рабочее место | 1 |
| Ателье | с. Львовское ул. Гоголя, 11 | - | рабочее место | 2 |
| Парикмахерская | с. Львовское ул. Гоголя, 11 | - | рабочее место | 2 |
| ООО МФ «Элана» | с. Львовское ул. Ворошилова, 7 | - | рабочее место | 27 |
| Парикмахерская | с. Львовское ул. Советская, 59 | - | рабочее место | 3 |
| Парикмахерская | с. Львовское ул. Советская, 62 | - | рабочее место | 2 |
| ООО «Мария» | с. Львовское ул. Советская, 53 А | - | рабочее место | 4 |
| СТО | с. Львовское ул. Таманская, 28 В | - | рабочее место | 4 |
| СТО | с. Львовское ул. Дзержинского, 63а | - | рабочее место | 1 |
| СТО | с. Львовское ул.Свердлова, 8 | - | рабочее место | 1 |
| Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |
| Отделения и филиалы сберегательного банка, операционное место |  |  |  |  |
| Сбербанк России Дополнительный офис № 8619/0768 | с. Львовское ул. Советская, 64 | 1977 | операционное место | 1 |
| Отделения связи |  |  |  |  |
| Почта России | с. Львовское ул. Советская,64 | 1977 | объект | 1 |
| Учреждения управления |  |  |  |  |
| Администрация |  |  |  |  |
| Администрация Львовского сельского поселения Северского района | с. Львовское, ул. Советская, 64 | 1977 | объект | 1 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| Пожарное депо |  |  |  |  |
| Пожарная часть № 16 | с. Львовское ул. Комсомольская, 13 | 2008 | кол-во депо/автомобиль | 1/2 |

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей внутри поселенческого сообщения и мест общего пользования), определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в СНиП 2.07.01-89*.

Демографический прогноз

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Численность населения поселения за период времени с 2010 по 2016 гг. представлен в таблице 2.89и график 2.1.

Таблица 2.9

| Годы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 5593 | 5627 | 5664 | 5728 | 5880 | 6102 | 6284 |
| Прирост по годам, чел. | - | 34 | 37 | 64 | 152 | 222 | 182 |
| Прирост по годам, % | - | 0,60 | 0,65 | 1,12 | 2,59 | 3,64 | 2,90 |

График 2.1

Общая численность населения поселения за период времени с 2010 по 2016 гг. возросла порядка на777 человек или на 12,4 %.

Согласно исходным данным о численности населения, на протяжении всего анализируемого периода наблюдается возрастание общей численности населения поселения.

Генеральным планом при определении прогнозной численности населения Львовского сельского поселения учитываются положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивое увеличение численности населения поселения.

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год.

Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения отражают деление большей части численности населения на возрастные группы, каждая из которых может содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом на 0-5 лет. В связи с этим, крупные возрастные группы разбиваются на однолетние в предположении, что внутри каждой пятилетней возрастной группы люди распределены по отдельным возрастам (однолетним возрастным группам) равномерно.

Прогноз численности населения поселения на конец расчетного срока (2030год) представлен в таблице 2.10.

Таблица 2.10

| Возрастная группа населения | 2017 | 2030 |
| --- | --- | --- |
| Численность Львовского сельского поселения, чел. в том числе по категориям населения: | 6286 | 6700 |
| - моложе трудоспособного возраста | 1305 | 1493 |
| - трудоспособного возраста | 3467 | 3660 |
| - старше трудоспособного возраста | 1514 | 1547 |

Ожидаемые результаты демографического прогноза возможны при следующих условиях:

- рост рождаемости и снижение смертности, которые возможно достичь за счет повышения уровня жизни населения (улучшения жилищных условий, улучшения состояния объектов социальной значимости) и обеспечения социальной поддержки населения;

- увеличение механического притока и закрепление рабочих кадров в сельском поселении с учетом обеспеченности местами приложения труда и повышения доходов населения.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Общая прогнозная численность Львовского сельского поселения на расчетный срок до 2030 года составит 6800 человек, в том числе:

- постоянное население составит 6700 человек;

- временное население составит 100 человек.

Жилищная сфера

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В границах планируемой территории генеральным планом предлагается сохранение жилой зоны низкоплотной усадебной застройки с плотностью населения до 10 чел/га. Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с расчетными размерами приусадебных участков от 0,37 га до 0,5 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки правил землепользования и застройки) и многоквартирными двухэтажными жилыми домами, с плотностью застройки до 30 чел/га.

В данном проекте был произведен расчет требуемой площади территорий для расселения прогнозного прироста населения по каждому населенному пункту с учетом расселения на частично освоенных жилых территориях.  Таким образом, общая площадь жилых зон на расчетный срок составит 1072,2 га, планируемое увеличение составит 129,9 га.

Проектный прирост постоянного населения на расчетный срок прогнозируется в с. Львовском – 887 чел, в х. Стефановском – 68 чел, в х. Новоивановском – 42 чел, в х. Красном – 80 чел, в х. Песчаном – 30 чел.

Расчетный показатель плотности населения принят для усадебной застройки – 15 чел/га.

Таблица 2.11

Основные параметры жилой зоны

| № п/п | Наименование показателя | с. Львовское |  | х. Стефановский |  | х. Новоивановский |  | х. Красный |  | х. Песчаный |  | Всего по поселению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | проект. | сущ. | проект. | сущ. | проект. | сущ. | проект. | сущ. | проект. | сущ. | проект. |
| 1. | Числ. нас. | 4913 | 5800 | 232 | 300 | 208 | 250 | 170 | 250 | 70 | 100 | 5593 | 6700 |
| 2. | Площадь терр. в гр. нас. пункта | 1222 | 1288 | 271,9 | 276,3 | 156,0 | 156,0 | 194,2 | 194,2 | 15,7 | 19,5 | 1861 | 1925 |
| 3. | Терр. жилой застройки всего В том числе: | 704,3 | 783,6 | 90,3 | 102,0 | 69,3 | 75,7 | 70,8 | 97,4 | 7,6 | 13,5 | 942,3 | 1072 |
| 3.1 | Усадебной жилой застройки | 677,4 | 756,7 | 90,3 | 102,0 | 69,3 | 75,7 | 70,8 | 97,4 | 7,6 | 13,5 | 915,4 | 1045 |
| 3.2 | Малоэтажной секционной жилой застройки | 26,9 | 26,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,9 | 26,9 |
| 4. | Резерв территории под жилую застройку | 0 | 10,7 | 0 | 30,5 | 0 | 12,0 | 0 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 63,8 |

Перспектива развития территории Львовского сельского поселения

Перспектива развития территории Львовского сельского поселения рассматривается до 2030 года.

Документами территориального планирования муниципального образования является проект генерального плана Львовского сельского поселения Северского района Краснодарского края, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития  муниципального образования, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Краснодарского края, Северского района и  муниципального образования.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории муниципального образованияисходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

Таблица 2.12

Расчет объектов социальной сферы муниципального образованияЛьвовского сельского поселенияна расчетный срок (численность населения на 2030 год6700человек)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные 24.06.2009 Законодательное Собрание Краснодарского края (1381-П), Дата актуализации:01.02.2017 | Нормативная потребность | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сохраняемая | требуется запроектировать |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 53-59 мест на 1000 человек | 355 | 294 | 61 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | место | 109-115 мест на 1000 человек | 730 | 696 | 34 |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 99 | 0 | 99 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стационары | койка | 14 коек на 1000 человек | - | - | - |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посещение в смену | 18 посещений в смену на 1000 человек | 121 | 50 | 71 |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 объект | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 санитарный автомобиль на 5 000 человек | 1 | 2 | 0 |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Учреждения культуры клубного типа | место | 140 мест на 1000 человек | 938 | 650 | 288 |
| 9 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 7,5 тыс. ед. хранения на 1000 человек | 50 | - | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Плоскостные сооружения | м2 | 1950 кв. м на 1000 человек | 13065 | 4140 | 8925 |
| 11 | Спортивные залы | м2 общей площади | 350 кв. м площади пола на 1000 человек | 2345 | - | - |
| 12 | Бассейны | м2 зеркала воды | 75 кв. м зеркала воды на 1000 человек | 503 | - | - |
| Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | м2 торговой площади | 182 кв. м. на 1000 человек | 1219 | 2809 | 0 |
| 14 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 40 посадочных мест на 1000 человек | 268 | 72 | 196 |
| Объекты бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 4 рабочих мест на 1000 человек | 27 | 47 | 0 |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Отделение связи | объект | 1 на 500 – 6000 человек | 2 | 1 | 1 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Пожарное депо | автомобиль | 0,4 на 1000 человек | 3 | 1 | 2 |

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Львовского сельского поселения Северского районаКраснодарского края разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Стратегия социально-экономического развития краснодарского края до 2020 года от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ (в ред. Законов Краснодарского края от 02.10.2013 № 2792-КЗ, от 28.11.2014 № 3061-КЗ).

- Правила землепользования и застройки Львовского сельского поселения Северского района Краснодарского края.

- Генеральный план Львовского сельского поселения Северского района Краснодарского края.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Львовского сельского поселения, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах.

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Львовского сельского поселения на 2017-2030 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории муниципального образования, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Прогнозом на 2021 год и на период до 2030 года определены следующие приоритеты социально-экономического развития Львовского сельского поселения Северского районаКраснодарского края:

- повышение уровня жизни населения Львовского сельского поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

- развитие жилищной сферы в Львовском сельском поселении;

- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в муниципальном образовании;

- сохранение культурного наследия.

В рамках приоритетного направления «Развитие социальной инфраструктуры» определен перечень муниципальных целевых программ:

- развитие объектов социальной инфраструктуры Львовского сельского поселения на период до 2030 года (образование, культура, спорт и физическая культура);

- здоровье населения, развитие системы здравоохранения в Львовском сельском поселении;

- развитие системы социальной защиты и поддержки населения Львовского сельского поселения на период до 2030 года.

Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления: обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к услугам объектов социальной сферы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Создание условий для повышения качества и разнообразия муниципальных услуг, в том числе на базе объектов социальной сферы.

2. Развитие профессионального образования и профессиональной подготовки в рамках каждого отраслевого направления (учащиеся, педагогические работники).

3. Развитие материально-технической базы и модернизация работы учреждений в соответствии с современными требованиями предоставления услуг.

4. Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого потенциала для всех социальных слоев населения.

5. Информатизация отраслей социальной сферы.

При переходе к новому образу современного населенного пункта особое внимание необходимо уделять повышению качества жизни человека. Одно из первостепенных мест в этой связи принадлежит созданию системы учреждений, обеспечивающих удовлетворение социальных, культурных, бытовых, духовных потребностей человека в соответствии с требованиями времени и развитием общества.

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей населенных пунктов в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана поселения в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- снос объектов по причине ветхости здания либо в соответствии с архитектурно-планировочными решениями;

- реконструкцию объектов;

- строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью и взамен ликвидируемых объектов.

Потребность населения (с учетом роста численности) в объектах социальной сферы приведена в разделе 2.3.

Образование

Целью развития образования в Львовском сельском поселении является повышение доступности и уровня качественного образования, соответствующего требованиям инновационной экономики, современным потребностям каждого гражданина.

В сфере образования Львовского сельского поселения на период до 2030 года можно выделить следующие приоритетные направления развития дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом особенностей развития:

- развитие муниципальной системы образования в соответствии с растущими потребностями населения;

- обеспечение равенства в доступности качественного воспитания и образования, и интеграция в российское и международное образовательное пространство;

- повышение качества образования и образовательных услуг (обеспечение перехода школ на новые государственные образовательные стандарты, в том числе в доп. образовании);

- обеспечение доступности качественного профильного общего образования (повышение привлекательности биотехнологического профиля в сфере образования);

- формирование эффективной системы взаимодействия основного и дополнительного образования;

- создание безопасной образовательной среды и условий организации образовательного процесса.

Для реализации поставленных целей необходимо реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:

- оснащение и модернизация учебных заведений;

- приобретение школьного оборудования и оргтехники;

- приобретение школьных учебников.

Здравоохранение

Основной целью развития здравоохранения в Львовском сельском поселении является сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и обеспечения качества и доступности медицинской помощи населению.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

- внедрение передовых технологий лечения и достижений медицинской науки в практическое здравоохранение, содействие в получении лицензий на новые виды медицинской деятельности;

- повышение качества оказываемых медицинских услуг муниципальными учреждениями и частными организациями;

- создание условий для привлечения в учреждения здравоохранения молодых перспективных специалистов;

- повышение квалификации и поддержка медицинских кадров муниципальных учреждений здравоохранения;

- создание условий для формирования здорового образа жизни у населения.

Мероприятия по развитию учреждений здравоохранения не предусматриваются.

Культура

Стратегическая цель сферы культуры в Львовском сельском поселенииСеверского района – развитие творческого культурного потенциала населения, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства,

- модернизация работы учреждений культуры;

- обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для всех социальных слоев населения;

- информатизация отрасли;

- создание позитивного культурного образа во внешней среде.

Для реализации поставленных целей необходимо реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:

- комплектование книжного фонда библиотеки;

- приобретение музыкальных инструментов;

- приобретение оборудования для учреждения культуры;

- капитальный ремонт сельского клуба х. Стефановского;

- ремонт зрительного зала МБУК «Львовская ЦКС»;

- ремонт сельского клуба х.Красный.

Спорт

Целью развития спорта в Львовском сельском поселенииСеверского районаявляется создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе за систематические занятия физической культурой и спортом.

В сфере физической культуры и спорта Львовского сельского поселенияна период до 2030 года можно выделить следующие задачи:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физкультуры и спорта, в том числе на базе учреждений;

- развитие массового спорта. Популяризация активного и здорового образа жизни. Физическое совершенствование, укрепление здоровья, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;

- создание условий для выявления, развития и поддержки спортивно одаренных детей, подготовка спортивного резерва и поддержка взрослого спорта;

- предоставление возможности физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной физической культуры;

- развитие материально-технической базы спортивных объектов для полноценных занятий физической культурой и спортом в муниципальном образовании.

Для достижения поставленных целевых ориентиров необходимо реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:

- оборудование спортивной площадки;

- строительство плоскостных сооружений;

- спортивная площадка х. Стефановский;

- устройство ограждений и теневых сооружений на детских игровых площадках;

- строительство спортивного комплекса;

- ремонт покрытия комплексной спортивно-игровой площадки;

- реконструкция стадиона в с. Львовское.

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в образовании;

- программу инвестиционных проектов в здравоохранении;

- программу инвестиционных проектов в культуре;

- программу инвестиционных проектов в спорте;

Общая программа инвестиционных проектов Львовского сельского поселенияСеверского районадо 2030 года (тыс. руб.) представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование: |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение и модернизация учебных заведений | 2017-2021 гг. | 100 | МБ |
| 2 | Приобретение школьного оборудования и оргтехники | 2017-2021 гг. | 200 | МБ |
| 3 | Приобретение школьных учебников | 2017-2021 гг. | 50 | МБ |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| Культура: |  |  |  |  |
| 4 | Комплектование книжного фонда | 2017-2021 гг. | 100 | МБ |
| 5 | Приобретение музыкальных инструментов | 2017-2021 гг. | 100 | МБ |
| 6 | Приобретение оборудования для учреждений культуры | 2017-2021 гг. | 100 | МБ |
| 7 | Капитальный ремонт сельского клуба х. Стефановского | 2018 г. | 250 | МБ |
| 8 | Ремонт зрительного зала МБУК «Львовская ЦКС» | 2018-2020 гг. | 110 | МБ |
| 9 | Ремонт сельского клуба х. Красный | 2020-2022 гг. | 90 | МБ |
| Спорт: |  |  |  |  |
| 10 | Оборудование спортивной площадки | 2017-2021 гг. | 100 | ОБ, МБ |
| 11 | Строительство плоскостных сооружений | 2021-2030 гг. | 1000 | ОБ, МБ |
| 12 | Спортивная площадка х. Стефановский | 2017 г. | - | МБ |
| 13 | Устройство ограждений и теневых сооружений на детских игровых площадках | 2017-2018 гг. | 60 | МБ |
| 14 | Строительство спортивного комплекса | 2018 г. | 1000 | ОБ, МБ |
| 15 | Ремонт покрытия комплексной спортивно-игровой площадки | 2018 г. | 100 | МБ |
| 16 | Реконструкция стадиона в с. Львовское | 2022 г. | 40 | МБ |
| КБ – краевой бюджет, РБ – районный бюджет, МБ – местный бюджет, внеб– внебюджетные источники |  |  |  |  |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Перечень и количественные значения целевых показателей развития социальной инфраструктуры

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса поселения в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные целевые программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории Львовского сельского поселения;

- мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

- экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

- правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов право применения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая, в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, краевого и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, краевых и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

- организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

- регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.

Финансирование Программы предусматривается за счет:

- средств федерального бюджета (в том числе иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Львовского сельского поселенияв порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2007 г. № 917 «Об утверждении Правил предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- трансфертов, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы развития инновационных кластеров, которые реализуются на территории Львовского сельского поселения, а также мероприятий других федеральных программ, в случае, если они реализуются на территории Львовского сельского поселения;

- средств Краснодарского края, в том числе в виде субсидий на реализацию мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Львовского сельского поселенияСеверского района;

- средств муниципального бюджета;

- собственных источников финансирования участников Программы (исполнителей мероприятий и проектов);

- других внебюджетных источников финансирования.

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

Образование

1. Объем услуг системы образования в ценах соответствующего года (млн. руб.).

2. Количество резервных мест в учреждениях общего образования (единиц).

3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет (%).

4. Доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного образования и воспитания, в общей численности граждан до 18 лет (%).

5. Число персональных компьютеров на 100 учащихся общеобразовательных школ (единиц).

6. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам (%).

Здравоохранение

7. Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1 000 родившихся детей) (единиц).

Культура

8. Количество объектов памятников истории и культуры (единиц).

9. Объем услуг муниципальных учреждений культуры в ценах соответствующего года (млн. руб.).

Физкультура и спорт

10. Объем услуг муниципальных учреждений физической культуры и спорта в ценах соответствующего года (млн. руб.).

Социальная защита

11. Объем ассигнований на публичные обязательства, установленный органами местного самоуправления, в ценах соответствующего года, (млн. руб.).

Таблица 5.1

Перечень целевых показателей развития социальной инфраструктуры

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество учреждений образования | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 1 |
| 3 | Доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного образования и воспитания (в общей численности граждан до 18 лет) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике (в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество учреждений здравоохранения | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся детей) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Средняя продолжительность жизни | лет | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 |
| 8 | Уровень смертности на 1000 чел. населения | случаев | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество учреждений культуры | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Количество объектов памятников историко-культурного наследия и археологии | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество площадок, учреждений физической культуры и спорта | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

В таблице 5.2 представлены показатели развития социальной инфраструктуры в разрезе населенных пунктов Львовского сельского поселенияСеверского района.

Таблица 5.2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 6286 | 6700 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 6,4 |
| 2 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 2.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 2.1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | объект | 2 | 2 |
|  |  | мест | 355 | 355 |
| 2.1.2 | Общеобразовательные учреждения | объект | 2 | 2 |
|  |  | мест | 730 | 730 |
| 2.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | - | - |
|  |  | мест | 0 | 0 |
| 2.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 2.2.1 | Стационарные больницы | объект | 0 | 0 |
|  |  | коек | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений в смену | 50 | 50 |
| 2.2.3 | ФАП | объект | 3 | 1 |
| 2.2.4 | Аптека | объект | 2 | 2 |
| 2.2.5 | Станции скорой медицинской помощи | объект | 1 | 1 |
|  |  | автомобилей | 2 | 2 |
| 2.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 2.3.1 | Учреждения культуры клубного типа | объект | 2 | 3 |
|  |  | мест | 650 | 940 |
| 2.3.2 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | н/д | 50 |
| 2.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 2.4.1 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | 10 | 15 |
|  |  | га площади | 4140 | 13065 |
| 2.4.2 | Спортивные залы | объект | н/д | - |
|  |  | кв. м площади пола | н/д | 2345 |
| 2.4.3 | Бассейны | объект | - | 1 |
|  |  | кв. м зеркала воды | н/д | 503 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит достижение численности населения Львовского сельского поселенияСеверского района к 2030 году – 6700 человек. Успешная реализации демографической политики на территории поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения.

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образования и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими органами управления Краснодарского края в установленном ими порядке, а также органами местного самоуправления Львовского сельского поселенияСеверского района).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения муниципального образованияв результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313-р о реализации Указарекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры.

Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры Львовского сельскогоСеверского района поселения на период 2017-2030 годов приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Первая очередь (2021 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 294 | 294 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащиеся | 696 | 696 |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | - | - |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| 4 | Больничные учреждения | койка | 0 | 0 |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещение в смену | 50 | 50 |
| 6 | ФАП | объект | 3 | 1 |
| 7 | Аптеки | объект | 2 | 2 |
| 8 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 2 | 2 |
| Культура |  |  |  |  |
| 9 | Учреждения культуры клубного типа | мест | 650 | 650 |
| 10 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | - | 50 |
| Спорт |  |  |  |  |
| 11 | Плоскостные сооружения | га | 4,2 | 13,1 |
| 12 | Спортивные залы | м2 общей площади | - | 2345 |
| 13 | Бассейны | м2 зеркала воды | - | 503 |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Львовского сельского поселенияСеверского района, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Краснодарского края и муниципальных программ муниципального образования Северский район, реализуемых на территории поселения.

Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения Львовского сельского поселенияСеверского района. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры Львовского сельского поселенияСеверского района.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Львовского сельского поселенияСеверского районадолжна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.