Ст-ца Северская									 24.01.2023 г.

Отчет по программе за 2022 год

Муниципальная программа «Информатизация на 2020-2023 годы»

Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета  на 2022 год предусмотрен в сумме 7092,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия 1 Использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном управлении Северского района, общесистемные мероприятия (Поставка компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, обслуживание информационных систем, хостинг   Интернет-портала, услуги по заправке картриджей, ремонту оргтехники, услуги связи, поставка картриджей, материалов и комплектующих, услуги по списанию, утилизации оргтехники и другое, в том числе оплата кредиторской задолженности за предыдущий год) предусмотрено –  6142,3 тыс. рублей из средств местного бюджета;

На реализацию мероприятия 2. Мероприятия по обеспечению защиты и безопасности информационных ресурсов(Поставка технических и программных средств защиты информации, электронных ключей, обеспечение сопровождения средств защиты информации, услуги по аттестации информационных систем персональных данных и другое, в том числе оплата кредиторской задолженности за предыдущий год  – 950,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Всего по программе освоено 7092,3 тыс. рублей.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении Программы:

Эффективность реализации Подпрограммы  определяется степенью достижения целевых показателей:

| N п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение показателей на 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Среднемесячное количество посещений официального сайта | Шт. | Не менее 310000 | 343346 | 100 |  |
| 2 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов | Процентов | 95 | 95 | 100 |  |
| 3 | Доля сотрудников администрации, обеспеченных базовым комплектом работоспособной оргтехники и компьютерного оборудования | Процентов | 96 | 96 | 100 |  |
| 4 | Обеспеченность рабочих мест, обрабатывающих персональные данные граждан средствами защиты информации | Процентов | 86 | 86 | 100 |  |
| 5 | Обеспеченность сотрудников администрации электронным документооборотом | Процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Обеспеченность сотрудников администрации средствами связи и скоростным Интернетом | Процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Внедрение в администрации единой системы межведомственного электронного документооборота Краснодарского края | Процентов | 40 | 38,8 | 97 |  |

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году предусмотрено  7092,3 тыс. рублей, освоено –6479,9 тыс. рублей. Мероприятия выполнены на 97 %.

Неиспользованный остаток по мероприятиям 1 Использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном управлении Северского района, общесистемные мероприятия образовался по муниципальным контрактам ПАО «Ростелеком»:

- МК № 41 – 16184,97 руб.:

Из них 5567,49 рублей – неоплаченная сумма за декабрь 2022 года, 10617,48 рублей -неиспользованный остаток.

- МК № 41-Б2  – 154,11 руб.:

Из них 154,11 рублей – неоплаченная сумма за декабрь 2022 года.

В связи с тем, что срок поставки сервера документооборота ЕМСЭД КК в соответствии МК № 11 от 17.11.2023 года 50 рабочих дней (до 1.02.2023 года), выделенные бюджетные средства в сумме 596040,0 рублей на поставку сервера неизрасходованы. Поэтому по мероприятию 1 мероприятия исполнены только на 97%.

Общий неиспользованный по программе остаток 62379,08 рублей. Экономия средств по контракту МК №41 10617,48  рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

- Степень реализации мероприятий

СРм= Мв/М= 2/2=1.

где:

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году ;

Срм – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов по всем мероприятиям Программы в целом – 91%

Ссуз =Зф/Зп=6479,9/7092,3 =0,91

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию Программы.

Зп – плановые расходы на реализацию Программы.

3.  Эффективность использования средств местного бюджета

Эис=СРм/Ссуз = 1/0,91=1,09

где: Эис — эффективность использования средств местного бюджета;

СРм — степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз — степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

4. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппзс=ЗПгпп/ ЗПгпф;

где :

СДгппзс – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп  - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

| N п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателей на 2021 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗПгпп | ЗПгпф | СДгппзс |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1 | Среднемесячное количество посещений официального сайта | Шт. | Не менее 310000 | 343346 | 1 |  |  |
| 2 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов | Процентов | 95 | 95 | 1 |  |  |
| 3 | Доля сотрудников администрации, обеспеченных базовым комплектом работоспособной оргтехники и компьютерного оборудования | Процентов | 96 | 96 | 1 |  |  |
| 4 | Обеспеченность рабочих мест, обрабатывающих персональные данные граждан средствами защиты информации | Процентов | 86 | 86 | 1 |  |  |
| 5 | Обеспеченность сотрудников администрации электронным документооборотом | Процентов | 100 | 100 | 1 |  |  |
| 6 | Обеспеченность сотрудников администрации средствами связи и скоростным Интернетом | Процентов | 100 | 100 | 1 |  |  |
| 7 | Внедрение в администрации единой системы межведомственного электронного документооборота Краснодарского края | Процентов | 40 | 38,8 | 0,97 |  |  |

4. Расчет степени реализации Программы:

МСРгп=ΣСДгппзс/М, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппзс – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной Программы.

МСРгп=6,97/7=0,99

7.Эффективность реализации Программы -100%.

расчет:

ЭСРгп=СРгп*Эис, где

ЭСЗгп - эффективность реализации Программы,

Сргп – степень реализации мероприятий Программы =1,

Эис – эффективность использования бюджетных средств = 1,09.

ЭСРгп= 0,99*1,09=1,079.

Эффективность Программы признается высокой.

Начальник управления информатизации

и информационной безопасности					         Н.Н.Сергиевская