Ст-ца Северская									  03.02.2021 г.

Отчет по программе за 2020 год

Муниципальная программа «Информатизация на 2020-2023 годы»

Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета на 2020 год предусмотрен в сумме 7594,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия:

1. Использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном управлении Северского района, общесистемные мероприятия (Поставка компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, обслуживание информационных систем, хостинг Интернет-портала, услуги по заправке картриджей, ремонту оргтехники, услуги связи, поставка картриджей, материалов и комплектующих, услуги по списанию, утилизации оргтехники и другое, в том числе оплата кредиторской задолженности за предыдущий год) предусмотрено – 6338,3 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено 6312,6 тыс. руб. – выполнено на 99,6% Общий неиспользованный остаток 25 697,39 руб. образовался по муниципальным контрактам ПАО «Ростелеком»:

- МК № 41/56 – 3562,21 руб. – экономия;

- МК № 41/56-Б2 – 472,85 руб. - экономия;

- МК № 41-Б2 – 3562,21 руб. - экономия;

- МК №41 – 20472,78 руб. – экономия.

2. Мероприятия по обеспечению защиты и безопасности информационных ресурсов (Поставка технических и программных средств защиты информации, электронных ключей, обеспечение сопровождения средств защиты информации, услуги по аттестации информационных систем персональных данных и другое, в том числе оплата кредиторской задолженности за предыдущий год – 1255,9 тыс. рублей из средств местного бюджета, мероприятие выполнено в полном объеме – 100%.

Всего на реализацию мероприятий Программы в 2020 году предусмотрено 7594,2 тыс. рублей, освоено –7568,5 тыс. руб. - выполнено на 99,8%.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении Программы:

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения целевых показателей:

| N п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Среднемесячное количество посещений официального сайта | Шт. | Не менее 4000 | 53283 | 13,3 |
| 2 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов | Процентов | 95 | 95 | 1 |
| 3 | Доля сотрудников администрации, обеспеченных базовым комплектом работоспособной оргтехники и компьютерного оборудования | Процентов | 95 | 95 | 1 |
| 4 | Обеспеченность рабочих мест, обрабатывающих персональные данные граждан средствами защиты информации | Процентов | 85 | 85 | 1 |
| 5 | Обеспеченность сотрудников администрации электронным документооборотом | Процентов | 100 | 100 | 1 |
| 6 | Обеспеченность сотрудников администрации средствами связи и скоростным Интернетом | Процентов | 100 | 100 | 1 |

Число целевых показателей М = 6,

ΣСДгппз = 6.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- Степень реализации мероприятий

СРм= Мв/М= 2/2=1.

где:

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году ;

Срм – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов по всем мероприятиям Программы в целом – 99,8%

Ссуз =Зф/Зп=7568,5/7594,2 =0,99.

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию Программы.

Зп – плановые расходы на реализацию Программы.

3.  Эффективность использования средств местного бюджета

Эис=СРм/Ссуз = 1/0,99=1,01.

где: Эис — эффективность использования средств местного бюджета;

СРм — степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз — степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

4. Степень достижения планового значения целевого показателя, харакитеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппзс=ЗПгпп/ ЗПгпф;

где :

СДгппзс – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп  - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

5. Расчет степени реализации Программы:

СРгп=ΣСДгппз/М=6/6=1,

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной Программы.

6.Эффективность реализации Программы:

ЭСРгп=СРгп*Эис= 1*1,01=1,01,

где:

ЭСЗгп - эффективность реализации Программы,

Сргп – степень реализации мероприятий Программы =1,

Эис – эффективность использования бюджетных средств = 1,01.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, т. к. значение ЭРгп составляет более 0,9.

Начальник отдела информатизации		            	         Н.Н.Сергиевская