ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета муниципального образования

Северский район «О признании расходами текущего финансового года

произведенных капитальных вложений (затрат) управления образования администрации муниципального образования Северский район в объект муниципальной собственности муниципального образования Северский район, который не был создан»

Управлением образования администрации муниципального образования Северский район были заключены договора и произведена оплата за подготовительные работы (топографическую съемку, инженерно-геологические изыскания, экспертизу проекта, услуги заказчика, работы по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств) в сумме 3037724,91 рублей по объекту: «Строительство ДОУ в пгт.Афипском по ул.Победы,15». Управлением образования получено отрицательное заключение государственной экспертизы. В последствии земельный участок изъят из постоянного (бессрочного пользования). К данному земельному участку дополнительно добавлен земельный участок, в настоящее время выполняются проектные работы по объекту «Детский сад на 320 мест, расположенный по адресу Краснодарский край, Северский район, пгт.Афипский. ул.Победы 15», выполненные ранее подготовительные работы не могут быть использованы в реализации нового объекта.

На основании вышеизложенного, предлагаем признать произведенные управлением образования капитальные затраты на подготовительные работы (топографическую съемку, инженерно-геологические изыскания, экспертизу проекта, услуги заказчика, работы по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств), не приведшие к возведению объекта, как расходы текущего финансового года в соответствии с действующим законодательством, в связи с истечением 5 лет с даты проведения затрат и невозможностью проведения строительства.

Начальник управления

образования                                                                                             Л.В.Мазько