ПРИЛОЖЕНИЕ  N 2

к муниципальной программе "Информационное общество Северского района" на 2015 - 2021 годы

# Подпрограмма "Информационный Северский район"

# на 2015 - 2021 годы

# Паспорт подпрограммы "Информационный Северский район"

# на 2015 - 2021 годы

| Наименование подпрограммы |  | подпрограмма "Информационный Северский район" на 2015 - 2021 годы (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Координатор Подпрограммы |  | отдел информатизации |
| Иные исполнители отдельных мероприятий Подпрограммы |  | отдел информатизации, МФЦ, управление экономики, инвестиций и прогнозирования, ЕДДС-112 |
| Цели Подпрограммы |  | развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и органами местного самоуправления с использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах; организация мероприятий по защите персональных данных граждан Северского района, конфиденциальной информации администрации; повышение открытости деятельности администрации; развитие межведомственных информационных систем, предназначенных для принятия решений в реальном времени; повышение эффективности внедрения информационных технологий; обеспечение охраны контролируемой зоны – администрации муниципального образования Северский район |
| Задачи Подпрограммы |  | развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти, в том числе системы межведомственного электронного документооборота; проведение мероприятий по защите информации и аттестации рабочих мест, содержащих персональные данные; оптимизация порядка предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна" и в электронной форме; перевод муниципальных услуг в электронный вид, формирование районного реестра муниципальных услуг (функций); развитие сети МФЦ, соответствующих установленным требованиям; формирование системы мониторинга качества и доступности муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга качества и доступности услуг; установка системы видеонаблюдения в здании администрации и обеспечение ее подключения к единой системе видеонаблюдения, расположенной в помещении ЕДДС-112 |
| Перечень целевых показателей Подпрограммы |  | уровень удовлетворенности граждан муниципального образования Северский район качеством предоставления муниципальных услуг; доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ; доля граждан Северского района, использующих механизм предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме; количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через портал; количество муниципальных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены администрацией в электронном виде; доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота администрации; доля оцифрованных архивных дел в общем объеме архивных дел; количество МФЦ в Северском районе; количество «окон» по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Северском районе; доля актуальных данных в государственной информационно-аналитической системе "Единая система учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае" в разрезе администрации; доля автоматизированных рабочих мест администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов; обеспеченность администрации услугами электронных сервисов мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края; обеспеченность администрации услугами сети "Интернет"; количество камер видеонаблюдения, включенных в единую систему «КА ИАС БГ» |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы |  | 2015 - 2021 годы этапы Подпрограммы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы |  | общий объем финансирования Подпрограммы – 106351,7 тыс. рублей из средств местного бюджета, в том числе: 2015 год – 25817,5 тыс.рублей; 2016 год – 30078,1 тыс.рублей; 2017 год – 29190,7 тыс.рублей; 2018 год –5335,0 тыс.рублей; 2019 год – 5103,3 тыс.рублей; 2020 год – 5307,4 тыс.рублей; 2021 год – 5519,7 тыс. рулей |
| Контроль за выполнением Подпрограммы |  | контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет отдел информатизации |

# 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования Северский район

Качественные изменения в экономической, социально-политической и духовной сферах общественной жизни, обусловленные интенсивным развитием и использованием информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ), обозначили движение человечества к новой, постиндустриальной фазе развития - информационному обществу.

Особую важность приобретает информатизация сферы управления, так как она не только повышает эффективность управления на всех его уровнях, но и позволяет увеличить эффективность целенаправленной деятельности человека в других сферах.

Создан и развивается программный комплекс "Открытое правительство Краснодарского края" для обеспечения открытости работы органов исполнительной власти и вовлечения экспертного общества, структур гражданского общества в процесс управления регионом. Цель - использование современных технологий для вовлечения в процесс сбора и анализа информации, обсуждения и выработки решений значительного количества людей, представляющих противоположные точки зрения, интересы и обладающих разными горизонтами планирования.

В целях снижения административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в районе создано 3 МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг (станица Северская, поселок городского типа Афипский, поселок городского типа Ильский). На территори Северского района созданы территориально обособленные структурные подразделения МФЦ в станице Азовской, селах Львовское, Михайловское, станицах Смоленской, Новодмитриевской, Калужской, поселке городского типа  Черноморском.  С каждым годом растет количество обратившихся граждан. На сегодняшний день каждый пятый житель Северского района обращается непосредственно в МФЦ за получением услуги практически в любой сфере. За счет реализации принципа "одного окна" в МФЦ упрощается процесс получения услуг; появляется возможность получения одновременно нескольких взаимосвязанных услуг; обеспечивается быстрый, удобный и экономически эффективный процесс оказания государственных и муниципальных услуг; обеспечиваются максимально комфортные условия получения услуг; повышаются качество и доступность государственных и муниципальных услуг; снижаются издержки бизнеса на преодоление административных барьеров; повышается эффективность деятельности органов исполнительной власти Северского района и межведомственной координации; повышается открытость и прозрачность для общества.

Развитие ИКТ признано одним из приоритетных направлений модернизации экономики страны. Принят ряд нормативных правовых актов в этой сфере:

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" обеспечил открытость органов власти для всех граждан страны;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" определил порядок предоставления услуг в электронном виде, в том числе через МФЦ и с помощью универсальной электронной карты;

Закон Краснодарского края от 1 июля 2008 года N 1517-КЗ "Об информационных системах и информатизации Краснодарского края" определил приоритетные направления краевой политики в сфере информатизации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 313  утверждена государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)".

Реализация мероприятий по содействию развитию информационного общества в Краснодарском крае предусматривает длительный и неразрывный по времени системный и комплексный процесс осуществления последовательных действий с анализом его результатов.

Мероприятия Подпрограммы носят межотраслевой характер. Задачи, решаемые Подпрограммой, находятся в компетенции различных структурных подразделений, муниципальных учреждений администрации, поэтому реализация мероприятий требует организации взаимодействия между координатором Подпрограммы – отделом информатизации, структурными подразделениями администрации и МФЦ. Подпрограмма будет способствовать активизации органов местного самоуправления в осуществлении аналогичных действий в поселениях.

Сложность и взаимосвязанность различных проблем, решаемых Подпрограммой, график проведения программных мероприятий, относящихся к разным муниципальным заказчикам, делают решение поставленных задач невозможным без объединения их в рамках Подпрограммы.

Использование программно-целевого метода для решения проблем, заявленных в Подпрограмме, направлено на создание условий для эффективного управления требуемыми Подпрограммой ресурсами, в том числе финансовыми.

Можно выделить следующие основные преимущества решения поставленной проблемы программно-целевым методом:

комплексный подход к решению проблемы;

распределение полномочий и ответственности;

координация решения проблем;

обеспечение полного и своевременного финансирования;

обозначение критериев оценки и социально-экономических последствий решений проблемы.

Целесообразность и преимущество использования программно-целевого метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации Подпрограммы при сохранении эффективности в выборе способов решения стоящих проблем. В связи с этим лишь использование системного и комплексного подхода позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта и создаст основу для поступательного развития информационного общества в Северском районе.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма направлена на реализацию муниципальной политики в сфере развития информационного общества Северского района. Основу Подпрограммы составляет использование потенциала информационно-коммуницкационных технологий (далее – ИКТ) в Северском районе для развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, постоянного роста уровня и качества жизни населения, формирования конкурентоспособной экономики района, модернизации муниципального управления.

Основными целями Подпрограммы являются развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и органов местного самоуправления с использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах, организация мероприятий по защите персональных данных граждан Северского района, конфиденциальной информации администрации, повышение открытости деятельности администрации, развитие межведомственных информационных систем, предназначенных для принятия решений в реальном времени, повышение эффективности внедрения информационных технологий.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти, в том числе системы межведомственного электронного документооборота;

проведение мероприятий по защите информации и аттестации рабочих мест, содержащих персональные данные;

оптимизация порядка предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна" и в электронной форме;

перевод  муниципальных услуг в электронный вид, формирование районного реестра муниципальных услуг (функций);

развитие сети МФЦ, соответствующих установленным требованиям;

формирование системы мониторинга качества и доступности муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга качества и доступности услуг.

Целевые показатели достижения целей и решения задач:

| п/п | Показатель | Едини- ца измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования Северский район качеством предоставления муниципальных услуг | процентов | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ | процентов | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - |
| 3 | Доля граждан Северского района, использующих механизм предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Процентов | 40 | 45 | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через портал | единиц | 87 | 324 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | Количество муниципальных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены администрацией в электронном виде | единиц | 46 | 324 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота администрации | процентов | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Доля оцифрованных описей архивных дел в общем объеме архивных дел | процентов | 5 | 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 8 | Количество МФЦ в Северском районе | единиц | 3 | 3 | 3 | - | - | - |  |
| 9 | Количество «окон» по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Северском районе | единиц | 35 | 35 | 35 | - | - | - |  |
| 10 | Доля актуальных данных в государственной информационно-аналитической системе "Единая система учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае" в разрезе администрации | процентов | 20 | 60 | 80 | 90 | 90 | 90 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, задействованных в предоставлении муниципальных услуг | процентов | 10 | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 12 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов | процентов | 45 | 50 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 13 | Обеспеченность администрации услугами электрон- ных сервисов мультисервисной сети исполнительных органов государст-венной власти Краснодарского края | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Обеспеченность администрации услугами сети "Интернет" | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Количество камер видеонаблюдения, включенных в единую систему «КА ИАС БГ» | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Обеспечение устойчивой работы системы документооборота администрации | % | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 17 | Мероприятия по модернизации официального Интернет портала | шт. | - | - | - | 1 | - | - | - |

Реализация Подпрограммы направлена на построение информационного общества в Северском районе. Формирование информационного общества в Северском районе приведет к глубоким социальным преобразованиям:

созданию условий для открытого взаимодействия государства и гражданского общества, обеспечению информационной прозрачности и открытости государственных структур;

расширению сферы информационной деятельности и услуг, что повлечет создание новых рабочих мест и профессий;

повышению доступности информации и знаний, необходимых для жизнедеятельности граждан и решения общественно значимых задач;

повышению доверия граждан к деятельности органов власти;

качественному улучшению информационной культуры, изменению мышления и мировоззрения населения Кубани.

Ожидаемая эффективность и результативность мероприятий Подпрограммы будут оцениваться исходя из полноты и своевременности реализации комплекса мероприятий.

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2015 - 2021 годы. При необходимости возможна корректировка мероприятий в зависимости от анализа эффективности их осуществления в предыдущем году и постановки новых задач.

Этапы реализации Подпрограммы не предусмотрены.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Подпрограммы, составляет 106351,7 тысяч рублей из средств местного бюджета, в том числе:

2015 год – 25817,5 тысяч рублей;

2016 год – 30078,1 тысяч рублей;

2017 год – 29190,7 тысяч рублей;

2018 год – 5335,0 тысяч рублей;

2019 год – 5103,3 тысяч рублей;

2020 год – 5307,4 тысяч рублей;

2021 год – 5519,7 тысяч рублей.

Вместе с тем возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации Подпрограммы по мере необходимости решения вновь поставленных задач.

Объемы ассигнований из бюджета муниципального образования Северский район, направляемых на финансирование мероприятий Подпрограммы подлежат уточнению при принятии решения Совета на текущий финансовый год.

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы будет уточняться в зависимости от принятых на муниципальном уровне решении об объемах выделяемых средств.

# 5.  Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счёт средств муниципального бюджета в соответствии с  Федеральным законом от 5  апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Формирование и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в отношении мероприятий  муниципального учреждения муниципального образования Северский район «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» осуществляется в соответствии решениями Совета муниципального образования Северский район «О местном бюджете».

Основными принципами механизма реализации Подпрограммы являются:

концентрация ресурсов Подпрограммы на решение приоритетных задач развития и использования ИКТ для достижения целей социально-экономического развития Северского района;

обеспечение согласованности целей, задач и мероприятий Подпрограммы, предусматривающих развитие и использование ИКТ;

информационная открытость Подпрограммы для общества, обеспечение участия всех заинтересованных сторон в ее разработке и оценке результатов реализации;

стандартизация, унификация и обеспечение совместимости отдельных решений, принятых в рамках Подпрограммы;

обеспечение безопасности информационных систем, создаваемых в рамках Подпрограммы, их защиты, сохранности и целостности;

правовая, научная, техническая и экономическая обоснованность разрабатываемых программных мероприятий.

Реализация Подпрограммы осуществляется координатором Подпрограммы с участием муниципальных заказчиков.

Координатор Подпрограммы:

обеспечивает реализацию Подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;

представляет координатору Программы отчеты о реализации Подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации Программы;

организует координацию деятельности муниципальных заказчиков, ответственных за выполнение и исполнителей мероприятий Подпрограммы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Подпрограммы на основании предложений муниципальных  заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов муниципальных заказчиков, ответственных за реализацию мероприятий Подпрограммы;

осуществляет оценку целевых индикаторов и показателей реализации Подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные Подпрограммой. Муниципальный заказчик мероприятий Подпрограммы:

несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с основными участниками Подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

осуществляет иные полномочия, установленные Подпрограммой.

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы:

заключает соглашения с получателями субсидий в установленном законодательством порядке;

осуществляет текущий контроль за использованием субсидий, предусмотренных Подпрограммой;

ежемесячно представляет отчетность координатору Подпрограммы о результатах выполнения мероприятий Подпрограммы;

»

осуществляет иные полномочия, установленные Подпрограммой.

| Начальник отдела информатизации | Н.Н.Сергиевская |
| --- | --- |