Ст-ца Северская									 15.02.2024 г.

Отчет по программе за 2023 год

Муниципальная программа «Информатизация на 2020-2023 годы»

Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета на 2023 год предусмотрен в сумме 9051,1 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия 1 Использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном управлении Северского района, общесистемные мероприятия (Поставка компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, обслуживание информационных систем, хостинг   Интернет-портала, услуги по заправке картриджей, ремонту оргтехники, услуги связи, поставка картриджей, материалов и комплектующих, услуги по списанию, утилизации оргтехники и другое, в том числе оплата кредиторской задолженности за предыдущий год) предусмотрено –  7988,1 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Освоено – 7927,8 тыс. рублей, или 99,2% от запланированных в программе средств.

Неиспользованный остаток по мероприятию образовался по муниципальным контрактам ПАО «Ростелеком»:

- МК № 41 – 37984,86 рублей: из них 426,23 рублей – неоплаченная сумма за декабрь 2023 года, 37558,63 рублей - неиспользованный остаток.

- МК № 41-Б2 – 2304,07 рублей: из них: 2304,07 рублей – неиспользованная сумма по контракту  2023 года.

- МК ЗК.2023.35 от 13.11.2023 г ООО «Безопасность» - 19660,0 рублей, из них: 19660,0 – неиспользованный остаток в результате экономии по материалам и услугам.

Общий неиспользованный по программе остаток 59,9 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия 2. Мероприятия по обеспечению защиты и безопасности информационных ресурсов(Поставка технических и программных средств защиты информации, электронных ключей, обеспечение сопровождения средств защиты информации, услуги по аттестации информационных систем персональных данных и другое, в том числе оплата кредиторской задолженности за предыдущий год  –1063,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Освоено – 1063,0 тыс. рублей, или 100% от запланированных в программе средств.

Всего по программе освоено 8991,2 тыс. рублей.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении Программы:

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения целевых показателей:

| N п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение показателей на 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Среднемесячное количество посещений официального сайта | Шт. | Не менее 320000 | 688460 | 1 |  |
| 2 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов | Процентов | 95 | 95 | 1 |  |
| 3 | Доля сотрудников администрации, обеспеченных базовым комплектом работоспособной оргтехники и компьютерного оборудования | Процентов | 96 | 96 | 1 |  |
| 4 | Обеспеченность рабочих мест, обрабатывающих персональные данные граждан средствами защиты информации | Процентов | 95 | 95 | 1 |  |
| 5 | Обеспеченность сотрудников администрации электронным документооборотом | Процентов | 100 | 100 | 1 |  |
| 6 | Обеспеченность сотрудников администрации средствами связи и скоростным Интернетом | Процентов | 100 | 100 | 1 |  |
| 7 | Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования Северский район качеством предоставления муниципальных услуг | Процент | 30 | 30 | 1 |  |
| 8 | Внедрение в администрации системы межведомственного электронного документооборота Краснодарского края | Процент | 100 | 100 | 1 |  |
| 9 | Обеспечение единого защищенного сетевого пространства с помощью построения оптической локальной сети | Процент | 100 | 100 | 1 |  |
| 10 | Оптимизация корпоративной телефонной сети | Шт | 1 | 1 | 1 |  |

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году предусмотрено  9051,1 тыс. рублей, освоено –8991,2 тыс. рублей.

Средства освоены на 99,3%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

- Степень реализации мероприятий

СРм= Мв/М= 2/2=1.

где:

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году ;

Срм – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов по всем мероприятиям Программы в целом – 99%

Ссуз =Зф/Зп=8991,2/9051,1 =0,99

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию Программы.

Зп – плановые расходы на реализацию Программы.

3.  Эффективность использования средств местного бюджета

Эис=СРм/Ссуз = 1/0,99=1,01

где: Эис — эффективность использования средств местного бюджета;

СРм — степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз — степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

4. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппзс=ЗПгпп/ ЗПгпф ;

где :

СДгппзс – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп  - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

5. Расчет степени реализации Программы:

СРгп=ΣСДгппзс/М, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппзс – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной Программы.

СРгп=10/10=1

6.Эффективность реализации Программы -100%.

расчет:

ЭСРгп=СРгп*Эис, где

ЭСЗгп - эффективность реализации Программы,

Сргп – степень реализации мероприятий Программы =1,

Эис – эффективность использования бюджетных средств = 1,01.

ЭСРгп=1*1,01=1,01.

Эффективность Программы признается высокой.

Начальник управления информатизации

и информационной безопасности				         Н.Н.Сергиевская