Ст-ца Северская									  12.02.2020 г.

Отчет по программе за 2019 год

Муниципальная программа «Информационное общество Северского района на 2015-2021 годы» содержит две подпрограммы:

1. Подпрограмма «Информационное обеспечение и  сопровождение» на 2015 - 2021 годы (далее - Подпрограмма 1);

2. Подпрограмма «Информационный Северский район» на 2015 - 2021 годы (далее – Подпрограмма 2);

Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета  на 2019 год предусмотрен в сумме 10830,7 тыс. рублей. (по факту объем финансирования постановлением от 24.12.2019 года №2744 изменен на сумму 11030,7 тыс. руб., в постановлении ошибочно изменен только объем финансирования подпрограммы «Информационное общество Северского района на 2015-2021 годы» с увеличением на 200, 0 тыс. рублей. Общая сумма по подпрограмме изменилась с 5509,6 тыс. руб. на 5709,6 тыс. руб. Соответственно должна была быть изменена общая сумма по Программе  с 10830,7 тыс. руб. на сумму 11030,7 тыс. руб.)

На реализацию Подпрограммы №1 – 5709,6 тыс. рублей из средств местного бюджета;

На реализацию Подпрограммы №2 – 5321,1 тыс. рублей из средств местного бюджета.

По программе освоено 10866,84 тыс. рублей.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении Программы:

Эффективность реализации Подпрограммы №1 определяется степенью достижения целевых показателей Подпрограммы:

| N п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение показателей на 2019 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % исполнения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1 | Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении | часов | не менее 45 | 45 | 100 |  |  |  |
| 2 | Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях | тыс. кв. см | не менее 141 | 141 | 100 |  |  |  |
| 3 | Количество пресс-конференций, «круглых столов» с участием средств массовых коммуникаций | шт. | не менее 6 | 6 | 100 |  |  |  |

Эффективность и результативность мероприятий Подпрограммы №2 оценивается исходя из полноты и своевременности реализации комплекса мероприятий.

| п/п | Показатель | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования Северский район качеством предоставления муниципальных услуг | % | 85 | 85 | 100 |  |  |  |
| 2 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через портал | Ед. | 50 | 50 | 100 |  |  |  |
| 3 | Количество муниципальных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены в электронном виде | Ед. | 50 | 50 | 100 |  |  |  |
| 4 | Доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота администрации | % | 50 | 50 | 100 |  |  |  |
| 5 | Доля оцифрованных описей архивных дел в общем объеме архивных дел | % | 80 | 80 | 100 |  |  |  |
| 9 | Доля актуальных данных в государственной информационно-аналитической системе «Единая система учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае» в разрезе администрации | % | 90 | 90 | 100 |  |  |  |
| 10 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, задействованных в предоставлении муниципальных услуг | % | 40 | 40 | 100 |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов | % | 65 | 65 | 100 |  |  |  |
| 12 | Обеспеченность администрации услугами электронных сервисов мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 13 | Обеспеченность администрации услугами сети «Интернет» | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

На реализацию мероприятий Подпрограммы №1 в 2019 году предусмотрено 5709,6 тыс. рублей, освоено 5709,5 тыс. рублей. Мероприятия выполнены на 100%.

Неиспользованный остаток по мероприятию по обеспечению доступа о деятельности администрации МО Северский район в периодических печатных изданиях  123,75 рублей – экономия.

На реализацию мероприятий Подпрограммы №2 в 2019 году предусмотрено 5321,0 тыс. рублей, освоено – 5157,3 тыс. рублей. Мероприятия выполнены на 100%.

Неиспользованный остаток по Общесистемным и обеспечивающим мероприятиям 163736,53 рублей образовался по муниципальным контрактам ПАО «Ростелеком»:

- МК №Ф.2019.17350 - 850,0 руб. – экономия;

- МК № 41/56 – 12328,18 руб. – экономия;

- МК № 41/56-Б2 – 1225,74 руб. - экономия;

- МК № 41-Б2 – 11171,10 руб. - экономия;

- МК №41 – 138156,51 руб. – экономия.

Сумма 2300,0 неиспользованный остаток по мероприятиям Обеспечение защиты информации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

- Степень реализации мероприятий

СРм= Мв/М= 5/5=1.

где:

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году ;

Срм – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов по всем мероприятиям Программы в целом – 98%

Ссуз =Зф/Зп=10866,84 /11030,7 =0,98.

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию Программы.

Зп – плановые расходы на реализацию Программы.

3.  Эффективность использования средств местного бюджета

Эис=СРм/Ссуз = 1/0,98=1,02.

где: Эис — эффективность использования средств местного бюджета;

СРм — степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз — степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

4. Степень достижения планового значения целевого показателя, харакитеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппзс=ЗПгпп/ ЗПгпф;

где :

СДгппзс – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп  - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

| N п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателей на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗПгпп | ЗПгпф | СДгппзс |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении | часов | не менее 40 | 40 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях | тыс. кв. см | не менее 141 | 141 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество пресс-конференций, "круглых столов" с участием средств массовых коммуникаций | шт. | не менее 6 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования Северский район качеством предоставления муниципальных услуг | процентов | 85 | 85 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через портал | единиц | 50 | 50 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество муниципальных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены администрацией в электронном виде | единиц | 50 | 50 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота администрации | процентов | 50 | 50 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля оцифрованных описей архивных дел в общем объеме архивных дел | процентов | 80 | 80 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля актуальных данных в государственной информационно-аналитической системе "Единая система учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае" в разрезе администрации | процентов | 90 | 90 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, задействованных в предоставлении муниципальных услуг | процентов | 40 | 40 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов | процентов | 65 | 65 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Обеспеченность администрации услугами электронных сервисов мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края | процентов | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Обеспеченность администрации услугами сети "Интернет" | процентов | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  |  |  |

4. Расчет степени реализации Программы:

МСРгп=ΣСДгппзс/М, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппзс – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной Программы.

МСРгп=13/13=1

7.Эффективность реализации Программы -100%.

расчет:

ЭСРгп=СРгп*Эис, где

ЭСЗгп - эффективность реализации Программы,

Сргп – степень реализации мероприятий Программы =1,

Эис – эффективность использования бюджетных средств = 1,02.

ЭСРгп= 1*1,02=1,02.

Эффективность Программы признается высокой.

Начальник отдела информатизации					         Н.Н.Сергиевская